# HỒ SƠ MỜI NỘP ĐỀ XUẤT

(CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN)

Bên mời đề xuất:          	Văn phòng đại diện tổ chức World Wide Fund for Nature tại Việt Nam (WWF–Việt Nam)

Tên dự án:                         	Thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn (KTTH) trong sử dụng tài nguyên nước ở lưu vực sông Cửu Long và Đồng Nai – Thí điểm cho ngành Dệt may và Thủy sản

Tên gói thầu:                    	NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC, CÁC THÁCH THỨC VÀ CÁC GIẢI PHÁP THUẬN THIÊN TIỀM NĂNG Ở 02 TIỂU LƯU VỰC SÔNG TIỀN VÀ VÀM CỎ ĐÔNG ĐOẠN QUA ĐỊA PHẬN TỈNH TIỀN GIANG VÀ LONG AN

Số gói thầu:          	        	HAN-FY25-0656

Hạn nộp hồ sơ:     	        	17:00 ngày 14 tháng 05 năm 2025

Ngày phát hành: 22/04/2025

# Mục lục

PHẦN I – ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU	3

PHẦN II – CHỈ DẪN ĐỐI VỚI TƯ VẤN	14

Chương I – Yêu cầu về thủ tục mời nộp hồ sơ đề xuất	14

I.	Nội dung mời nộp hồ sơ đề xuất	14

II.	Ngôn ngữ sử dụng	14

III.	Nội dung HSĐX và thời hạn của HSĐX	14

IV.	Chi tiết hồ sơ đề xuất:	14

V.	Hạn cuối nộp hồ sơ	15

VI.	Hồ sơ nộp muộn	15

VII.	Điều kiện được lựa chọn vào phỏng vấn đánh giá	15

VIII.	Tiêu chí lựa chọn và chấm điểm	16

IX.	Tiền tệ	18

X.	Thuế	19

XI.	Thời gian hiệu lực của đề xuất	19

Chương II - Biểu Mẫu	20

Mẫu số 1 – THÔNG TIN CHUNG CỦA TƯ VẤN	21

Mẫu số 2 - THƯ QUAN TÂM	22

Mẫu số 3 - THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM TƯ VẤN	23

Mẫu số 4 – KINH NGHIỆM CỦA TƯ VẤN	24

Mẫu số 5 - XÁC NHẬN NHÂN SỰ THAM GIA GÓI THẦU	25

Mẫu số 6 - LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN	26

Mẫu 7 - THƯ XÁC NHẬN	27

Mẫu 8 – ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH	28

# PHẦN I – ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Baseline Research of water resource, challenges and potential Nature-Based Solutions at 02 Tien and Vam Co Dong river watersheds at Tien Giang and Long An passing

Nghiên cứu ban đầu về tài nguyên nước, các thách thức và các giải pháp thuận thiên tiềm năng ở 02 tiểu lưu vực sông Tiền và Vàm Cỏ Đông đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang và Long An

Project/Dự án:  Promotion of circular economy (CE) in water use in Cuu Long and Dong Nai river basin – Pilot for textile and aquaculture sector / Thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn (KTTH) trong sử dụng tài nguyên nước ở lưu vực sông Cửu Long và Đồng Nai – Thí điểm cho ngành Dệt may và Thủy sản

Work location/Địa điểm:  1) Kênh Năng (đoạn tiếp nhận nước thải KCN Long Giang, Tân Phước, Tiền Giang) - thuộc Sông Tiền, Đồng bằng Sông Cửu Long

2) Rạch Chanh (đoạn tiếp nhận nước thải KCN Thuận Đạo và KCN Thuận Đạo mở rộng, Long An) – thuộc Sông Vàm Cỏ Đông, Lưu vực sông Đồng Nai

Duration/Thời gian: From June to Dec 2025 / Từ tháng 06 đến tháng 12 năm 2025

- Background / Thông tin cơ sở

Viet Nam is amongst top ten countries most affected by climate disaster. Coupling with climate disaster is series of water risk events, such as flood, drought, salination, degradation of ground water quality and quantity. There is an increasing gap between water supply and demand, and a series of water security and water environment problems have emerged. According to World Bank (2019), water shortage, pollution and environmental damage are massive problems in Vietnam. In addition, wastewater discharge, and the toxicity and complexity of pollution are increasing. The impact of untreated wastewater on human health and on the economy is a massive threat, potentially costing nearly 4 percent of GDP by 2035. / Việt Nam là một trong mười quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Đi cùng với biến đổi khí hậu là hàng loạt sự kiện rủi ro về nước, như lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, suy thoái số lượng và chất lượng tài nguyên nước, đặc biệt là nước dưới đất. Khoảng cách ngày càng gia tăng nhu cầu và nguồn cung về nước và năng lượng đã dẫn đến các vấn đề về an ninh nước – năng lượng, ô nhiễm nước thải và phát thải khí các bon. Theo Ngân hàng Thế giới (2019), thiếu nước, ô nhiễm và tổn hại môi trường là những vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam. Nước thải, cùng với mức độ độc hại và phức tạp của ô nhiễm, đang gia tăng. Tác động của nước thải chưa qua xử lý đến sức khỏe con người và nền kinh tế là một mối đe dọa lớn, có thể gây thiệt hại gần 4% GDP vào năm 2035.

Of the seven main territories in Viet Nam, Mekong Delta faces all the biggest challenges for its fragile survival. Biggest threats to the Delta are sediment loss, land subsidence, saline intrusion, sea level rise induced by climate change, loss of biodiversity, intensive farming associated with excessive use of pesticides, fertilizers and antibiotics. Water-specific challenges in the Mekong Delta are very complex. The Mekong Delta is regularly hit by typhoons, heavy rainfall, and drought, and is also affected by events further upstream in the Mekong basin. The Delta has experienced more frequent freshwater scarcity in the dry season. Monitoring research indicates that groundwater has depleted 20% in 10 years, or equivalent to 4 to 5 meters lower. The water resource in Viet Nam Mekong Delta (VMD) confronts the three main challenges: i) groundwater over abstraction, ii) salination and iii) water pollution. The impact of abstraction-induced subsidence causes much larger areas of the delta plain to lose elevation, making groundwater overexploitation the main cause of delta-wide subsidence. The combined impacts of depleting fresh groundwater reserves and increased relative sea-level rise and salinization pose more challenges and make it much more difficult for the VMD to develop in a sustainable way in the long run. / Trong số 7 vùng lãnh thổ ở Việt Nam, Đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt với tất cả những thách thức lớn nhất đối với sự tồn tại của mình. Những mối đe dọa lớn nhất đối với Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm mất trầm tích, sụt lún đất, xâm nhập mặn, mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học, canh tác thâm canh gắn liền với việc sử dụng quá mức thuốc trừ sâu, phân bón và kháng sinh. Những thách thức liên quan đến nước ở Đồng bằng sông Cửu Long rất phức tạp. Khu vực này thường xuyên hứng chịu bão, mưa lớn và hạn hán, đồng thời cũng bị ảnh hưởng bởi các sự kiện xảy ra ở thượng nguồn sông Mê Kông. Đồng bằng sông Cửu Long đã trải qua tình trạng khan hiếm nước ngọt thường xuyên hơn trong mùa khô. Nghiên cứu giám sát cho thấy trữ lượng nước dưới đất đã giảm 20% trong 10 năm, tương đương mức hạ thấp 4 đến 5 mét. Nguồn nước ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang đối mặt với ba thách thức chính: i) khai thác quá mức nước dưới đất, ii) xâm nhập mặn, và iii) ô nhiễm nguồn nước. Tác động sụt lún do khai thác nước dưới đất gây ra khiến các khu vực rộng lớn trên đồng bằng mất độ cao, làm cho việc khai thác quá mức nước dưới đất trở thành nguyên nhân chính gây sụt lún trên bộ khu vực ĐBSCL. Tác động cộng hưởng của việc cạn kiệt nguồn nước ngọt dưới đất, gia tăng mực nước biển và xâm nhập mặn đang đặt ra nhiều thách thức hơn, khiến ĐBSCL khó phát triển bền vững trong dài hạn.

Recognizing the alarming water resource challenges in Mekong Delta and that water conservation is key to the survival and thriving of the Delta, WWF focuses to mobilizing public and private resources for implementing Nature-based Solution (NBS) to address key water challenges in VMD. NBS is also identified by the central government of Viet Nam. In April 2022, the Political Bureau issued the Resolution No. 13 on socio-economic development for Mekong Delta to 2030, vision to 2045. In this legislation, water resource is considered a core factor to the region green growth, requiring the Delta provinces and surrounding territory to adopt green and circular economy, promote nature-based solutions, prioritize cooperation with Greater Mekong countries in water resource governance. Particular water targets are by 2030, at least 30% agricultural and aquaculture land has modern and environmental-friendly irrigation system; and increase to 50% by 2045. No groundwater use is allowed after 2045. The IUCN defines NBS as “actions to protect, sustainably manage, and restore natural or modified ecosystems, that address societal challenges effectively and adaptively, simultaneously providing human well-being and biodiversity benefits conservation work in the Delta. In the nexus of water resource and watershed health, many NBS models have been successfully adopted to restore the natural water process and balance, and sustainably manage the water resource for socio-economic development. / Nhận thấy những thách thức nghiêm trọng về tài nguyên nước ở ĐBSCL và tầm quan trọng của việc bảo tồn nguồn nước đối với sự tồn tại và phát triển của khu vực này, WWF tập trung huy động các nguồn lực từ khối công và tư để triển khai các Giải pháp Thuận thiên (NbS) nhằm giải quyết những thách thức quan trọng về nguồn nước của ĐBSCL. NbS cũng đã được chính phủ Việt Nam xác định là một trong những giải pháp ưu tiên. Tháng 4 năm 2024, Bộ Chính Trị đã ban hành Nghị quyết số 13 về phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong Nghị quyết này, tài nguyên nước được xem là yếu tố cốt lõi cho tăng trưởng xanh của khu vực, yêu cầu các tỉnh thuộc ĐBSCL và các vùng phụ cận áp dụng kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy các giải pháp dựa vào thiên nhiên, đồng thời ưu tiên hợp tác với các quốc gia thuộc khu vực Mê Kông trong quản lý tài nguyên nước. Các mục tiêu cụ thể về nước bao gồm: đến năm 2030, ít nhất 30% diện tích đất và nuôi trồng thủy sản được trang bị hệ thống tưới tiêu hiện đại và thân thiện với môi trường; tỷ lệ này tang lên 50% vào năm 2045. Việc sử dụng nước dưới đất sẽ không được phép vào năm 2045. IUCN định nghĩa các giải pháp thuận thiên (NbS) là “các hành động nhằm bảo vệ, quản lý bền vững và khôi phục các hệ sinh thái tự nhiên hoặc đã được cải tạo, qua đó giải quyết hiệu quả và thích ứng các thách thức của xã hội, đồng thời mang lại lợi ích cho con người và bảo tồn đa dạng sinh học”. Công tác bảo tồn này đang được triển khai tại ĐBSCL. Trong mối quan hệ giữa tài nguyên nước và sức khỏe lưu vực, nhiều mô hình Giải pháp Thuận thiên (NbS) đã được áp dụng thành công để khôi phục quá trình và cân bằng nước tự nhiên, đồng thời quản lý bền vững tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

To start the implementation of NBS, the project ‘Promotion of circular economy in water resource use in Cuu Long and Dong Nai river basin – Pilot for textile and aquaculture industry’ conduct the deskwork mapping of industrial pollution and over-abstraction hotspot amongst watersheds in the upper region of VMD that pass through Dong Thap, Long An and Tien Giang. Deskwork results showed that 02 watersheds of Tien và Vam Co Dong river are facing exceptional pressure from industrial water use and pollution. Specifically, along Tien and Vam Co Dong river, two watersheds at the most industrial density areas of Tien Giang and Long An are targeted for this study as the water resource in these areas is most prone to pollution, salination and depletion. The study is aimed to identify the biggest challenges of water resource in these sub-watersheds and propose NBS activities suitable for addressing identified challenges. Inventory of NBS activities can be referred to the Report on ‘Nature-based solution activity categories and sub-categories of the Guide on Benefit Accounting of Nature-Based Solutions for Watersheds (Brill et al., 2021)’. / Để bắt đầu triển khai các giải pháp thuận thiên, dự án “Thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn trong sử dụng tài nguyên nước tại lưu vực sông Cửu Long và Đồng Nai – thí điểm cho ngành dệt may và nuôi trồng thủy sản” đã thực hiện nghiên cứu bàn giấy về lập bản đồ các điểm nóng ô nhiễm công nghiệp và khai thác quá mức tại các lưu vực thuộc khu vực thượng nguồn ĐBSCL, đi qua các tỉnh Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang. Kết quả cho thấy hai lưu vực sông Tiền và sông Vàm Cỏ Đông đang chịu áp lực lớn từ việc sử dụng nước công nghiệp và ô nhiễm. Cụ thể, dọc theo sông Tiền và sông Vàm Cỏ Đông, hai lưu vực thuộc khu vực có mật độ công nghiệp cao nhất tại Tiền Giang và Long An đã được chọn làm mục tiêu nghiên cứu, vì tài nguyên nước tại các khu vực này dễ bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm, xâm nhập mặn và cạn kiệt. Nghiên cứu nhằm xác định những thách thức lớn nhất về tài nguyên nước trong các tiểu lưu vực này và đề xuất các giải pháp thuận thiên phù hợp để giải quyết các thách thức đã được xác định. Danh mục các hoạt động thuận thiên có thể tham khảo từ báo cáo ‘Các loại hình và phân loại hoạt động giải pháp thuận thiên trong hướng dẫn về Chi phí lợi ích của giải pháp thuận thiên cho các lưu vực (Brill et al., 2021)’.

- Objective of the assignment / Mục tiêu của đợt nghiên cứu

The baseline research studies water resource challenges and potential NBSs in 2 prioritized watersheds of Tien and Vam Co Dong where industrial density causes massive pressure on watershed health. The research aims to provide preliminary and secondary information on the status and changes of water resources in quality and quantity, and of watershed health via key indicators on habitat vitality and functionality. A review of water demand versus supply capacity of each watershed in 10-year time horizon is necessary to draw on a full picture of water resource challenges in the target watersheds. / Nghiên cứu cơ bản tập trung vào những thách thức về tài nguyên nước và các giải pháp thuận thiên (NbS) tiềm năng tại hai lưu vực ưu tiên là sông Tiền và sông Vàm Cỏ Đông, nơi có mật độ tập trung cơ sở công nghiệp và lượng nước xả thải lớn gây áp lực lên sức khỏe lưu vực. Nghiên cứu cũng nhằm cung cấp thông tin sơ bộ và thứ cấp về tình trạng và sự thay đổi của tài nguyên nước cả về số lượng và chất lượng, cũng như sức khỏe của lưu vực thông qua các chỉ số chính về sức sống và chức năng của môi trường sống. Một đánh giá về nhu cầu nước so với khả năng cung cấp của từng lưu vực trong khoảng thời gian 10 năm là cần thiết để có cái nhìn tổng quan về các thách thức liên quan đến tài nguyên nước ở các lưu vực mục tiêu.

Based on identified water resource challenges, the research will conduct a deskwork review of global NBS practices to address water challenges similar to those identified in the target watersheds and compile a water-related NBS case study inventory with information on achieved result, stakeholder involved, cost and benefit implications (with higher emphasis on water quality and groundwater availability). This inventory will serve as a source of reference to identify NBS best fit for the 02 targeted water bodies. / Dựa trên các thách thức về tài nguyên nước đã được xác định, nghiên cứu sẽ tiến hành xem xét các giải pháp thuận thiên trong thực tiễn trên toàn cầu nhằm giải quyết các thách thức về nước tương tự như những thách thức đã được nêu trong các lưu vực mục tiêu. Nghiên cứu cũng sẽ biên soạn một danh mục giải pháp thuận thiên liên quan đến nước và lưu vực sông, bao gồm thông tin và kết quả đạt được, các bên liên quan tham gia, cũng như các tác động về chi phí lợi ích (đặc biệt nhấn mạnh vào chất lượng nước và khả năng cung cấp nước dưới đất). Danh mục này sẽ là nguồn tham khảo để xác định các sản phẩm thuận thiên phù hợp nhất cho 02 khu vực nước mặt mục tiêu.

The ultimate research objective is to recommend potential NBS to address the water challenges of the target watersheds (with higher emphasis on water quality and groundwater availability). It needs to specify i) intervention activity, ii) legislation base for such an intervention, iii) implementing agency, iv) policy, governance and institutional mechanisms required for such intervention, v) indicators and method for monitoring environmental impact, vi) technical and cost-benefit feasibility analysis, vii) time span and space scope of the intervention, and viii) limitations/trade-off of the intervention. / Mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu là đề xuất các giải pháp thuận thiên tiềm năng nhằm giải quyết các thách thức về nước của các lưu vực mục tiêu (đặc biệt nhấn mạnh vào chất lượng nước và khả năng cung cấp nước dưới đất). Nghiên cứu cần nêu rõ i) hoạt động can thiệp, ii) cơ sở pháp lý cho hoạt động can thiệp đó, iii) cơ quan thực hiện, iv) các chính sách, cơ chế quản lý và thể chế cần thiết cho hoạt động can thiệp, v) các chỉ số và phương pháp giám sát tác động môi trường, vi) phân tích tính khả thi về kỹ thuật và chi phí lợi ích, vii) khoảng thời gian và phạm vi không gian của hoạt động can thiệp, và viii) những hạn chế/ đánh đổi của hoạt động can thiệp.

- Scope of work / Phạm vi công việc

The baseline research takes the geographical focus within 2 prioritized watersheds of Tien and Vam Co Dong where industrial density causes massive pressure on water resource and watershed health in general. Referring to available research and related monitoring data of the water resource in the target watershed, the research then takes deeper study into the hotspot sites confronting major water challenges. More emphasis will be weighed on surface water quality and groundwater budget. The space width and depth (in m, m2, km2) of surface and ground water zones shall be aligned with relevant national technical standard for water resource monitoring. Similarly, primary data indicators for water quality and groundwater budget are to conform with the related government requirements. The research shall try to deploy publicly available monitoring data of the watersheds such as the monthly monitoring data published by the National Centre for Water Resource Planning and Investigation (NAWAPI).  / Nghiên cứu cơ bản tập trung vào địa điểm thuộc 2 lưu vực ưu tiên là sông Tiền và sông Vàm Cỏ, nơi có mật độ công nghiệp gây áp lực lớn lên tài nguyên nước và sức khỏe của lưu vực nói chung. Dựa trên các nghiên cứu có sẵn và dữ liệu giám sát liên quan đến tài nguyên nước trong lưu vực mục tiêu, nghiên cứu sẽ đi sâu hơn vào các điểm nóng đang đối mặt với các thách thức lớn về nước. Sẽ tập trung nhiều hơn vào chất lượng nước mặt và trữ lượng nước dưới đất. Chiều rộng và chiều sâu không gian (tính bằng m, m2, km2) của các vùng nước mặt và nước dưới đất được căn cứ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến giám sát tài nguyên nước. Tương tự, các chỉ số dữ liệu chính về chất lượng nước và trữ lượng nước dưới đất cũng sẽ tuân thủ các yêu cầu liên quan của chính phủ. Nghiên cứu sẽ cố gắng khai thác dữ liệu giám sát công khai sẵn có của các lưu vực, chẳng hạn như dữ liệu giám sát hàng tháng được công bố bởi Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia (NAWAPI).

Task 1: Identification of water resource challenges at target watersheds of Tien and Vam Co Dong. / Nhiệm vụ 1: Xác định các thách thức về tài nguyên nước tại các lưu vực mục tiêu sông Tiền và sông Vàm Cỏ Đông.

- Desk review of available research and information of the water resource situation, water demand, change pattern observed and water risks and their drivers; develop a preliminary information collection activity plan to fill up this information gap

- Analyse the status and changes of water resources in quality and quantity, and of watershed health via key indicators on habitat vitality and functionality

- Analyse each watershed capacity versus total demand of water abstraction and wastewater discharge as projected in the local Socio-economic Development Master Plan in to draw on a full picture of water resource challenges. The research shall demonstrate analysis of risk drivers and mapping of stakeholders’ interest and role in the water resource management.

- Rà soát các nghiên cứu và thông tin có sẵn về tình hình tài nguyên nước, nhu cầu nước, các mô hình biến đổi quan sát được, cũng như các rủi ro về nước và nguyên nhân,xác định các thông tin nào còn thiếu và xây dựng kế hoạch thu thập thông tin sơ bộ nhằm lấp đầy những khoảng thiếu này.

- Phân tích hiện trạng và sự biến đổi của tài nguyên nước cả về số lượng và chất lượng, cũng như sức khỏe của lưu vực dựa trên các chỉ số về chức năng và sức sống của môi trường sống

- Đánh giá khả năng cung cấp của từng lưu vực so với tổng nhu cầu khai thác nước và xả nước thải được dự báo trong Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương, từ đó xác định thách thức liên quan đến tài nguyên nước,phân tích các tác nhân gây rủi ro và lập bản đồ các mối quan tâm cũng như vai trò của các bên liên quan trong quản lý tài nguyên nước.

Task 2: Global NBS case study to address water challenges. / Nghiên cứu các trường hợp điển hình toàn cầu về các giải pháp thuận thiên để giải quyết các thách thức về nước.

- Deskwork review of global NBS practices to address water challenges similar to those identified in the target watersheds. Multiple organizations including WWF, up on acknowledging high demand for capacity building around NBS practices, have been publishing related guidelines and lessons learnt

- Compile a water-related NBS practice inventory with information on achieved result, stakeholder involved, cost and benefit implications (with higher emphasis on water quality and groundwater availability). This inventory will serve as a source of reference to identify NBS best fit for the local watersheds.  /

- Rà soát tài liệu về các hoạt động Giải pháp thuận thiên trên toàn cầu để giải quyết các thách thức về nước tương tự như những thách thức đã được xác định trong các lưu vực mục tiêu. Nhiều tổ chức, bao gồm WWF, đã nhận thấy nhu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực xung quanh các thực tiễn Giải pháp thuận thiên và đã có công bố các hướng dẫn và bài học liên quan.

- Biên soạn một danh mục các thực tiễn Giải pháp thuận thiên liên quan đến nước, bao gồm thông tin về kết quả đạt được, các bên liên quan tham gia, cũng như các tác động về chi phí lợi ích (đặc biệt nhấn mạnh vào chất lượng nước và khả năng cung cấp nước dưới đất). Danh mục này sẽ là nguồn tham khảo để xác định các giải pháp thuận thiên phù hợp nhất cho các lưu vực địa phương.

Task 3: Identification of relevant Nature-based Solutions to address water challenges at the target watersheds. / Xác định các giải pháp thuận thiên liên quan để giải quyết các thách thức về nước tại các lưu vực mục tiêu.

- Based on the government policy and strategy, deskwork research, preliminary information collection and stakeholder inputs, to identify potential NBSs for address water challenges at the studied watersheds.  The report should include but not limited to introduction of ongoing initiatives and local stakeholders relating to water resource governance.

- Provide recommendation on potential NBSs to address the water challenges of the target watersheds (with higher emphasis on water quality and groundwater availability), specifing i) intervention activity, ii) legislation base for such an intervention, iii) implementing agency, iv) policy, governance and institutional mechanisms required for such intervention, v) indicators and method for monitoring environmental impact, vi) technical and social and financial feasibility analysis, vii) time span and space scope of the intervention, and viii) limitations/trade-off of the intervention.

- Conclude recommendations for the most viable and impactful NbS for water resource management in the target watersheds

- Propose strategies for scaling up successful NbS, including considerations for policy support, financing, stakeholder collaboration, and monitoring

- Dựa trên chính sách và chiến lược của nhà nước, nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin sơ bộ và ý kiến của các bên liên quan, xác định các giải pháp thuận thiên tiềm năng để giải quyết những thách thức về nước tại các lưu vực được nghiên cứu. Nội dung báo cáo sẽ bao gồm nhưng không giới hạn phần mô tả các sáng kiến đang triển khai và các bên liên quan tại địa phương liên quan đến quản lý tài nguyên nước.

- Đề xuất các khuyến nghị về các giải pháp thuận thiên tiềm năng nhằm giải quyết các thách thức về nước tại các lưu vực mục tiêu (tập trung vào chất lượng nước và khả năng cung cấp nước dưới đất), trong đócần nêu rõ i) hoạt động can thiệp, ii) cơ sở pháp lý cho hoạt động can thiệp đó, iii) cơ quan thực hiện, iv) các chính sách, cơ chế quản lý và thể chế cần thiết cho hoạt động can thiệp, v) các chỉ số và phương pháp giám sát tác động môi trường, vi) phân tích tính khả thi về kỹ thuật và chi phí lợi ích, vii) khoảng thời gian và phạm vi không gian của hoạt động can thiệp, và viii) những hạn chế/ đánh đổi của hoạt động can thiệp.

- Tổng hợp các khuyến nghị về các giải pháp thuận thiên khả thi và có tác động lớn nhất trong quản lý tài nguyên nước tại các lưu vực mục tiêu

- Đề xuất các chiến lược mở rộng quy mô các giải pháp thuận thiên thành công. Chiến lược này bao gồm các cân nhắc về hỗ trợ chính sách, tài chính, sự phối hợp của các bên liên quan và giám sát.

Task 4: Stakeholder engagement and input for research information collection, report validation and feedback./  Nhiệm vụ 4: Sự tham gia và đóng góp của các bên liên quan trong việc thu thập thông tin nghiên cứu, xác thực và phản hồi báo cáo.

Stakeholder consultation is crucial during the baseline research stage of any project development.

- Identify all relevant public and private stakeholders/beneficiaries for the NBS intervention at the local watersheds

- Consult with them on a diversity of research contents, as well as exploring possible interventions and/or challenges of the intended NBS interventions.

- Attend and present research findings  in at least two (02) stakeholder meetings organized under this assignment. Depending on research information inquiry and consultation need, the research team will determine the timing and agenda of each stakeholder meeting.

Tham vấn các bên liên quan là yếu tố quan trọng trong giai đoạn nghiên cứu cơ sở của bất cứ một quá trình phát triển dự án nào.

- Xác định các bên liên quan/ các bên hưởng lợi thuộc khu vực công và tư nhân liên quan đến can thiệp giải pháp thuận thiên tại các lưu vực địa phương,

- Tham vấn các bên liên quan về các nội dung nghiên cứu, các can thiệp khả thi và/hoặc các thách thức liên quan đến thực hiện các giải pháp thuận thiên dự kiến.

- Tham gia và trình bày kết quả nghiên cứu nhất tại ít hai (02) cuộc họp với các bên liên quan trong phạm vi nhiệm vụ này. Tùy thuộc vào nhu cầu thu thập thông tin và tham vấn trong nghiên cứu, nhóm nghiên cứu sẽ xác định thời gian và nội dung chương trình của từng cuộc họp với các bên liên quan.

- Approach / Phương pháp nghiên cứu

- Deskwork information collection: Collecting necessary information and documents based on existing database on water resource and river basin, aquaculture production, business cases, etc. / Thu thập thông tin: Thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết dựa trên cơ sở dữ liệu hiện có về tài nguyên nước và lưu vực sông, sản xuất nuôi trồng thủy sản, các trường hợp kinh doanh…

- Interview and survey: Survey, onsite investigation, and interview with relevant management personnel at farm and factory site level, and water resource management authorities at river basin level. / Điều tra và phỏng vấn: Khảo sát, điều tra thực địa và phỏng vấn các nhân sự quản lý liên quan tại cấp trang trại và và nhà máy, cũng như các cơ quan quản lý tài nguyên nước ở cấp lưu vực sông.

- Sample collection upon request: Sampling wastewater of pangasius farm and factory sites, and surface water of adjacent river body. / Lấy mẫu theo yêu cầu: Lấy mẫu nước thải của các trại nuôi cá tra, nhà máy và nước mặt của lưu vực sông lân cận

- Consultation: Through seminars, to receive many in-depth opinions from management, experts as well as related local authorities’ officers, agencies, and departments, to help improve the effectiveness and practicality of the project. / Tham vấn: Thông qua các hội thảo, tiếp nhận nhiều ý kiến ​​chuyên sâu từ các cấp quản lý, chuyên gia cũng như các cán bộ, cơ quan, ban ngành liên quan của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả và tính thực tiễn của dự án.

- Evaluation and synthetization: Field investigation results, analysis results of collected documents. / Đánh giá và tổng hợp: Kết quả điều tra thực địa, kết quả phân tích các tài liệu thu thập được.

- Output and deliverables. / Báo cáo đầu ra

The Consultant will perform the assignment from June to December 2025. Tư vấn có thể bắt đầu nhiệm vụ từ ngày 01/06/2025 đến ngày 30/12/2025.

The consultant should plan their program to meet the following major project milestones:/ Tư vấn cần lập chương trình của mình để đáp ứng các mốc thời gian quan trọng của dự án sau đây

| Milestone Deliverables | Timelines |
| --- | --- |
| (a). Draft report (either in English or Vietnamese) Dự thảo báo cáo (bản tiếng Anh hoặc Việt). | end of Oct 2025 Cuối tháng 10/2025 |
| (b). Presentation in PPT (bilingual) Bài trình bày (song ngữ) | mid of Nov 2025 Giữa tháng 11/2025 |
| (c). Final report (bilingua) Báo cáo cuối cùng (song ngữ) | end of Dec 2025 Cuối tháng 12/2025 |

The consolidated research report includes, but is not limited to, the following major sections: / Báo cáo nghiên cứu hợp nhất bao gồm nhưng không giới hạn ở các phần chính sau:

- Identification of water resource challenges at target watersheds of Tien and Vam Co Dong, covering of the water resource situation, water demand, change pattern observed and water risks and their drivers, water demand versus supply capacity of each watershed in 10-year time horizon, mapping of stakeholders’ interest and role in the water resource management;  / Xác định những thách thức về tài nguyên nước tại các lưu vực mục tiêu là sông Tiền và sông Vàm Cỏ Đông, bao gồm tình hình tài nguyên nước, các mô hình biến đổi đã được quan sát, các rủi ro về nước và nguyên nhân, sự cân đối giữa nhu cầu nước và khả năng cung cấp của từng lưu vực trong khoảng thời gian 10 năm, lập bản đồ về mối quan tâm và vai trò của các bên liên quan trong quản lý tài nguyên nước.

- Global NBS case study to address water challenges similar to those identified in the target watersheds, with information on achieved result, stakeholder involved, cost and benefit implications (with higher emphasis on water quality and groundwater availability) / Nghiên cứu các điển hình về Giải pháp thuận thiên trên toàn cầu nhằm giải quyết các thách thức về nước tương tự như các thách thức đã được xác định tại các lưu vực mục tiêu, bao gồm thông tin về kết quả đạt được, các bên tham gia, tác động về chi phí lợi ích (tập trung vào chất lượng nước và khả năng cung cấp nước dưới đất)

- Identification of relevant Nature-based Solutions to address water challenges at the target watersheds (with higher emphasis on water quality and groundwater availability). It needs to specify, but not limited to following details: i) intervention activity, ii) legislation base for such an intervention, iii) implementing agency, iv) policy, governance and institutional mechanisms required for such intervention, v) indicators and method for monitoring environmental impact, vi) technical and social and financial feasibility analysis, vii) time span and space scope of the intervention, and viii) limitations/trade-off of the intervention. / Xác định các giải pháp thuận thiên phù hợp để giải quyết các thách thức về nước tại các tiểu lưu vực sông mục tiêu. Báo cáo cần làm rõ nhưng không giới hạn trong các nội dung yêu cầu sau:  i) các hoạt động can thiệp, ii) cơ sở pháp lý cho các hoạt động can thiệp đó, iii) đơn vị thực hiện, iv) các chính sách, cơ chế quản lý và thể chế cần thiết cho hoạt động can thiệp, v) các chỉ số và phương pháp giám sát tác động môi trường, vi) phân tích tính khả thi về kỹ thuật và chi phí lợi ích, vii) khoảng thời gian và phạm vi không gian của hoạt động can thiệp, và viii) những hạn chế/ đánh đổi của hoạt động can thiệp.

- Summary of stakeholder feedback and validation on the research findings. / Tóm tắt các phản hồi của các bên liên quan và hoàn thiện kết quả nghiên cứu.

All reports are submitted in English and Vietnamese languages. / Báo cáo cần được trình bày bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt

The Consultant should provide a detailed work plan and delivery schedule in the submitted Proposal in response to this TOR based on the best estimation on actual activities. / Đơn vị tư vấn cần cung cấp kế hoạch làm việc chi tiết và lịch trình bàn giao sản phẩm trong Hồ sơ đề xuất, đáp ứng theo yêu cầu của các Điều khoản tham chiếu này (TOR), dựa trên các ước tính tốt nhất về các hoạt động thực tế

- Required Profile / Yêu cầu hồ sơ

Essential qualifications, knowledge and expertise: / Các tiêu chuẩn, kiến thức và chuyên môn cần thiết

Successful Consultant should meet the following key qualification criteria: / Đơn vị tư vấn thành công cần phải đáp ứng các tiêu chí sau đây

- Proven background and experience in basin-level water resource monitoring and assessment. Working experience in recent studies on status and solutions for improvement of surface water quality in Mekong Delta and Dong Nai river basin is prioritiezd; / Có kiến thức và kinh nghiệm về tài nguyên nước, lưu vực sông, ưu tiên có kinh nghiệm tham gia các nghiên cứu về hiện trạng và giải pháp cải thiện chất lượng nước mặt trong thời gian gần đây ở Đồng bằng Sông Cửu Long và Lưu vực sông Đồng Nai

- Strong experience and information access capacity in collecting water resource at river basin level; / Có kinh nghiệm và lợi thế tiếp cận thông tin trong việc thu thập dữ liệu giám sát tài nguyên nước ở cấp lưu vực sông.

- Sound background and managerial experience on water resource management and hydrological system at river basin level; / Có kiến thức và kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và hệ thống thủy văn ở cấp lưu vực.

- Knowledge about NBS practices at national and international level / Hiểu biết về việc áp dụng các Giải pháp thuận thiên ở cấp độ quốc gia và quốc tế.

- Proven expertise and experience in design, feasibility study or implementation of basin water pollution reduction measures / Có kiến thức chuyên gia và kinh nghiệm trong việc thiết kế, đánh giá khả thi hoặc triển khai các biện pháp giảm ô nhiễm nước ở lưu vực sông

- Ability to engage central and local public and private stakeholders for the research purpose and proceedings, including interview, meetings, data and information collection; / Có khả năng thu hút các bên liên quan thuộc khối công và khối tư nhân ở cấp trung ương và địa phương cho mục đích nghiên cứu, bao gồm phỏng vấn, họp, thu thập thông tin và dữ liệu.

- Has experience working with international organizations. / Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế

- Good understanding of the TOR and practical approach proposed to meet the TOR requirements in a timely and cost-effective manner. / Hiểu rõ các điều khoản tham chiếu công việc (TOR) và phương pháp thực tiễn được đề xuất để đáp ứng các yêu cầu của TOR kịp thời với chi phí tiết kiệm.

- Writing proficiency in English and Vietnamese languages. / Thành thạo viết báo cáo bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt.

- Reporting line/ Cơ chế báo cáo

This consultancy will be directly managed by WWF Vietnam’s Water Stewardship Program manager. / Nhiệm vụ tư vấn này được quản lý trực tiếp bởi Quản lý Chương trình Quản trị nước của WWF Việt Nam.

- Ngân sách

The maximum budget for this assignment is $38,000 USD

- Reference source/ Nguồn tham khảo

- Quyết định số 174/2023/QĐ-TTg ngày 06 tháng 03 năm 2023 phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Bộ Tài nguyên Môi trường (2022). Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng hợp Lưu vực Sông Cửu Long. Thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Viện Môi trường và Tài nguyên (2021). Báo cáo tổng kết “Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Long An”

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An (2024). Báo cáo thuyết minh tổng hợp “Dự án Xây dựng Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Long An”

- Sở Môi trường và Tài nguyên tỉnh Tiền Giang (2023). Báo cáo tổng kết “Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”

- Ha et al, (2024). Groundwater resource challenges and abstraction-induced land subsidence in the Vietnamese Mekong Delta

- Brill, Gregg, Tien Shiao, Cora Kammeyer, Sarah Diringer, Kari Vigerstol, Naabia Ofosu-Amaah, Michael Matosich, Carla Müller-Zantop, Wendy Larson and Tim Dekker (2021). Benefit Accounting of Nature-Based Solutions for Watersheds: Guide United Nations CEO Water Mandate and Pacific Institute. Oakland, California. www.ceowatermandate.org/nbs/guide

- Ofosu-Amaah, Naabia, Michael Matosich, Kari Vigerstol, Katrin Tomova, Radostin Rangelov, Ivan Paspaldzhiev, Gregg Brill, Deborah Carlin, Gyan de Silva (2024). An Analysis of the Multiple Benefits of Seven NatureBased Solutions Focused Corporate Watershed Projects. The Nature Conservancy. Arlington, Virginia, US. https://nature.org/reports

# PHẦN II – CHỈ DẪN ĐỐI VỚI TƯ VẤN

# Chương I – Yêu cầu về thủ tục mời nộp hồ sơ đề xuất

### Nội dung mời nộp hồ sơ đề xuất

1. Bên Mời đề xuất: WWF-Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường trong khuôn khổ Dự án 'Thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn trong sử dụng tài nguyên nước ở Lưu vực sông Cửu Long và Đồng Nai - Thí điểm cho ngành Dệt may và Thủy sản' kính mời các tư vấn cá nhân, nhóm tư vấn, công ty tư vấn (gọi chung là tư vấn) nộp Hồ sơ đề xuất (HSĐX) gói thầu dịch vụ tư vấn: “Nghiên cứu ban đầu về tài nguyên nước, các thách thức và các giải pháp thuận thiên tiềm năng ở 02 tiểu lưu vực sông Tiền và Vàm Cỏ Đông đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang và Long An.”

2. Nội dung, phạm vi công việc, kết quả đầu ra và các yêu cầu cụ thể về thời gian thực hiện và kinh nghiệm, năng lực của tư vấn được trình bày tại Phần thứ Nhất – Điều khoản tham chiếu của Dịch vụ tư vấn.

### Ngôn ngữ sử dụng

Hồ sơ đề xuất cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời quan tâm và tư vấn liên quan đến việc mời nộp đề xuất được viết bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt.

### Nội dung HSĐX và thời hạn của HSĐX

Tư vấn quan tâm gói thầu này được khuyến khích sử dụng các biểu mẫu đính kèm để xây dựng Đề xuất của mình, với hướng dẫn chi tiết được trình bày tại Chương II – Biểu Mẫu:

- Thông tin chung của Tư vấn – Biểu mẫu số 1;

- Thư quan tâm - Biểu mẫu số 2;

- Thỏa thuận thành lập nhóm tư vấn -  Biểu mẫu số 3 (chỉ áp dụng cho Nhóm tư vấn, không áp dụng nếu là Tư vấn cá nhân)

- Sơ yếu lý lịch nêu rõ kinh nghiệm, bằng cấp liên quan của từng tư vấn có chữ ký tư vấn (tư vấn sử dụng mẫu sẵn có của tư vấn hoặc sử dụng biểu mẫu số 6);

- Trong trường hợp tư vấn đã thực hiện các gói thầu tương tự do nhóm thực hiện hoặc các thành viên nhóm tư vấn thực hiện, tư vấn có thể liệt kê ở biểu mẫu số 4. Tư vấn không thực hiện gói thầu tương tự nào có thể bỏ qua;

- Xác nhận nhân sự tham gia gói thầu theo biểu mẫu số 5

- Đề xuất kỹ thuật và tài chính theo mẫu số 8

- Đối với đơn vị tư vấn là tổ chức, doanh nghiệp, cần bổ sung thêm:

- Bản scan/photocopy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Hồ sơ năng lực công ty;

- Danh mục các hợp đồng tương tự.

### Chi tiết hồ sơ đề xuất:

1. HSDX được gửi qua email đến địa chỉ dung.buiquang@wwf.org.vn ; và ghi rõ tiêu đề email là “HSDX-[tên Tư vấn]- FY25-0656 - Nghiên cứu ban đầu về tài nguyên nước, các thách thức và các giải pháp thuận thiên tiềm năng ở 02 tiểu lưu vực sông Tiền và Vàm Cỏ Đông đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang và Long An”.

Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

2. Tư vấn cũng có thể nộp trực tiếp Hồ sơ đề xuất đến địa chỉ của WWF-Việt Nam. HSDX được nộp trong một phong bì dán kín, bên ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ Đề xuất [tên Tư vấn], Gói thầu số FY25-0656 - Nghiên cứu ban đầu về tài nguyên nước, các thách thức và các giải pháp thuận thiên tiềm năng ở 02 tiểu lưu vực sông Tiền và Vàm Cỏ Đông đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang và Long An” - KHÔNG ĐƯỢC MỞ TRƯỚC NGÀY HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ.

Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất như sau:

Bộ phận Mua sắm – Dự án Quản lý Tài nguyên nước.

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Địa chỉ: số 6, ngõ 18, phố Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Lưu ý: Tư vấn chọn một trong hai cách thức nộp Hồ sơ Đề xuất. WWF-Việt Nam khuyến khích Tư vấn nộp Hồ sơ đề xuất qua email để giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm in ấn trên giấy.

### Hạn cuối nộp hồ sơ

1. Tư vấn gửi HSDX qua email hoặc gửi trực tiếp HSDX đến địa chỉ của WWF-Việt Nam nhưng phải đảm bảo bên mời đề xuất nhận được Hồ sơ vào đúng hoặc trước 17:00 giờ, ngày 14 tháng 05 năm 2025 (Giờ Hà Nội – ICT).

2. Bên mời đề xuất có thể gia hạn thời hạn nộp hồ sơ trong trường hợp cần tăng thêm số lượng hồ sơ hoặc khi sửa đổi hồ sơ khi bên mời đề xuất xét thấy cần thiết.

3. Khi gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ, bên mời đề xuất sẽ thông báo bằng văn bản cho các Tư vấn đã nộp hồ sơ, đồng thời đăng tải công khai thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ. Tư vấn đã nộp hồ sơ có thể nhận lại để sửa đổi, bổ sung hồ sơ của mình. Trường hợp Tư vấn không nhận lại hồ sơ đã nộp và không gửi lại hồ sơ sửa đổi bổ sung trước thời điểm gia hạn thì bên mời đề xuất bảo quản hồ sơ đó và coi hồ sơ đó là hồ sơ chính thức, còn hiệu lực của Tư vấn, và sẽ tiến hành đánh giá cùng các hồ sơ nộp sau theo thời hạn mới được gia hạn.

### Hồ sơ nộp muộn

Hồ sơ được gửi đến bên mời đề xuất sau thời điểm hết hạn nộp sẽ không được mở và được trả lại cho Tư vấn theo nguyên trạng. Bất kỳ tài liệu nào được Tư vấn gửi đến sau thời điểm hết hạn nộp hồ sơ để sửa đổi, bổ sung hồ sơ đã nộp đều không hợp lệ, trừ tài liệu Tư vấn gửi đến để làm rõ Hồ sơ theo yêu cầu của bên mời đề xuất hoặc tài liệu làm rõ, bổ sung nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của Tư vấn.

Trường hợp sau khi hết hạn nộp HSDX, nếu bên mời đề xuất phát hiện hồ sơ thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì Tư vấn được phép gửi tài liệu đến bên mời đề xuất trong khoảng thời gian quy định để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời đề xuất có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của Tư vấn để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi là một phần của hồ sơ. Bên mời đề xuất sẽ thông báo cho Tư vấn về việc đã nhận được các tài liệu bổ sung làm rõ của Tư vấn.

### Điều kiện được lựa chọn vào phỏng vấn đánh giá

Tư vấn được xem xét, lựa chọn vào phỏng vấn đánh giá khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Hồ sơ có đủ nội dung như yêu cầu tại Mục III – Nội dung HSĐX;

2. Có HSDX đáp ứng yêu cầu nêu tại Điều khoản tham chiếu của dịch vụ tư vấn và các yêu cầu của Hồ sơ đề xuất này.

### Tiêu chí lựa chọn và chấm điểm

Việc lựa chọn được tiến hành trên tiêu chí chất lượng kết hợp chi phí với tổng điểm kỹ thuật tối đa là 80 điểm và tổng điểm tài chính là 20 điểm.

Tư vấn có hồ sơ đạt điểm kỹ thuật và tài chính cao nhất sẽ được mời đàm phán hợp đồng. Tư vấn có thể được mời phỏng vấn để cung cấp thêm thông tin nếu cần thiết.

Các tiêu chí và hệ thống chấm điểm để đánh giá điểm kỹ thuật và tài chính như sau:

| STT No | Assessment Criteria Tiêu chí đánh giá | Maximum score Điểm tối đa |
| --- | --- | --- |
| A | Technical Proposal/ Đề xuất kỹ thuật | 80 |
| I | Relevant Qualitfication and Experience / Năng lực chuyên môn và Kinh nghiệm phù hợp This criterion assesses the work experience of the tenderer relevant to the Terms of Reference above, as evidenced through a list of project references, reference publications and materials to be submitted in conjunction with the tender | 55 |
| 1.1 | Experience in similar assignments: Demonstrated strong organizational capacity and consulting experience in performing similar assignments (Research of water resource, challenges and potential solutions at river basin level) for companies, international NGOs, relevant departments at the ministerial and municipal level on environmental and water resource management Có kinh nghiệm thực hiện các gói tư vấn tương tự: Thể hiện năng lực tổ chức và kinh nghiệm tư vấn trong việc thực hiện các gói tư vấn tương tự (Nghiên cứu về hiện trạng tài nguyên nước, thách thức và các giải pháp tiềm năng ở cấp độ lưu vực sông) cho các công ty, tổ chức quốc tế, cơ quan ban ngành về quản lý môi trường, tài nguyên nước cấp Bộ và tỉnh | 15 |
| 1.2 | Consultant team qualification and experience in following fields: - Proven background and experience in basin-level water resource monitoring and assessment. Working experience in recent studies on status and solutions for improvement of surface water quality in Mekong Delta and Dong Nai river basin is prioritized; / Có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá và giám sát tài nguyên nước, lưu vực sông; ưu tiên kinh nghiệm tham gia các nghiên cứu về hiện trạng và giải pháp cải thiện chất lượng nước mặt trong thời gian gần đây ở Đồng bằng Sông Cửu Long và Lưu vực sông Đồng Nai.. - Sound background and consultative experience on water resource management and hydrological system at river basin level; / Có kiến thức và kinh nghiệm tham vấn trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và hệ thống thủy văn ở cấp lưu vực. - Knowledge about NBS practices in water resource conservation at national and international level / Hiểu biết về việc áp dụng các Giải pháp thuận thiên trong bảo tồn tài nguyên nước ở cấp độ quốc gia và quốc tế - Proven expertise and experience in design, feasibility study or implementation of basin water pollution reduction measures / Có kiến thức chuyên gia và kinh nghiệm trong việc thiết kế, đánh giá khả thi hoặc triển khai các biện pháp giảm ô nhiễm nước ở lưu vực sông | 20 |
| 1.3 | - Strong experience and information access capacity in collecting information and data relating to water resource at river basin level; / Có kinh nghiệm và lợi thế tiếp cận thông tin trong việc thu thập dữ liệu giám sát tài nguyên nước ở cấp lưu vực sông - Has experience working with international organizations. / Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế | 12 |
| 1.4 | - Sound working skill to consolidate technical and financial data relating to river basin water conservation measures / Có kỹ năng phân tích tổng hợp số liệu kỹ thuật tài chính liên quan đến các giải pháp bảo tồn nước của lưu vực sông. - Experience working with research, primary and secondary data collection and other relevant professionals / Có kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu, thu thập thông tin sơ cấp, thứ cấp và làm việc với các chuyên gia liên quan - Writing and verbal proficiency in English and Vietnamese languages / Trình độ ngôn ngữ Anh và Việt thông thạo ở mức độ thông thạo ở kỹ năng viết và nói | 8 |
| II | Quality of technical proposal / Chất lượng của Đề xuất kỹ thuật This criterion assesses the quality of the approach set out in the tender, specifically with regard to order clarification, work planning, the content-related preparation of the consultations and written deliverables, and communication with the contractor and external stakeholders. | 25 |
| 2.1 | Technical proposal show understanding of the assignment including: / Đề xuất kỹ thuật thể hiện nhà thầu hiểu rõ về nhiệm vụ gói tư vấn, bao gồm: - Feasible approach / Phương pháp thực hiện có tính khả thi - Adequate data collection / Thu thập dữ liệu đầy đủ | 10 |
| 2.2 | - Good suggestion for delivables contents and outlines / Có đề xuất phù hợp về Kết cấu và nội dung của các báo cáo đầu ra - Good task specification and suitable allocation amongst team members / Phân công nhiệm vụ chi tiết và phù hợp cho các thành viên nhóm tư vấn | 8 |
| 2.3 | - Sound work plan for completion of the assignment on the expected timeline / Có Kế hoạch tốt để hoàn thành gói tư vấn trong thời hạn yêu cầu - Sound capacity to smoothly communicate with companies and relevant stakeholders / Có năng lực để trao đổi liên lạc thông suốt với các công ty, đối tác liên quan | 7 |
| B | Financial Proposal/ Đề xuất tài chính | 20 |
|  | Financial score: (Lowest price/price of the bidder being evaluated) x 20 |  |

Để hỗ trợ việc kiểm tra, đánh giá và so sánh các hồ sơ dự thầu cũng như trình độ của tư vấn, WWF-Việt Nam có thể, theo quyết định riêng của mình, yêu cầu tư vấn làm rõ và/hoặc tích hợp các tài liệu trong Hồ sơ dự thầu của mình xem các kết quả này có đầy đủ hay không, hoặc thông tin bị thiếu. Mọi thông tin làm rõ do tư vấn đệ trình không đáp ứng yêu cầu của WWF-Việt Nam sẽ không được xem xét. Yêu cầu làm rõ và phản hồi của WWF-Việt Nam phải được thể hiện bằng văn bản. Không được phép thay đổi giá hoặc nội dung của Hồ sơ dự thầu, ngoại trừ việc xác nhận việc sửa các lỗi số học được WWF-Việt Nam phát hiện trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.

### Tiền tệ

Đề xuất tài chính phải được xây dựng và trích dẫn bằng đơn vị tiền tệ sau: Đồng Việt Nam (VND)

### Thuế

Tư vấn phải tự tìm hiểu và chịu trách nhiệm về các quy định và pháp luật hiện hành của Chính phủ Việt Nam về mức thuế áp dụng cho công ty hoặc tư vấn cá nhân có thể áp dụng đối với nhiệm vụ này.

Các khoản mà Bên mua phải trả cho bên tư vấn theo hợp đồng này sẽ căn cứ theo quy định thuế địa phương.

### Thời gian hiệu lực của đề xuất

90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thầu.

# Chương II - Biểu Mẫu

Tư vấn chuẩn bị tài liệu theo các mẫu sau:

| STT | Nội dung | Áp dụng Mẫu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thông Tin Chung Của Tư Vấn | Mẫu số 1 |
| 2 | Thư quan tâm | Mẫu số 2 |
| 3 | Thỏa thuận thành lập nhóm tư vấn | Mẫu số 3 |
| 4 | Kinh nghiệm và năng lực của Tư vấn | Mẫu số 4 |
| 5 | Xác nhận nhân sự tham gia gói thầu | Mẫu số 5 |
| 6 | Lý lịch chuyên gia | Mẫu số 6 |
| 7 | Thư xác nhận | Mẫu số 7 |
| 8 | Đề xuất kỹ thuật và tài chính | Mẫu số 8 |

### Mẫu số 1 – THÔNG TIN CHUNG CỦA TƯ VẤN

Tên công ty tư vấn/ Họ tên đầy đủ của tư vấn cá nhân:

Số đăng ký doanh nghiệp (hoặc mã số đăng ký khác):
Mã số thuế doanh nghiệp / hoặc Số CCCD/CMT cá nhân:

Địa chỉ:

Thành phố:                    Mã bưu chính:

Quốc gia:                       Địa chỉ email:

Người liên hệ tại WWF:

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh/hoạt động tư vấn:

Tên chủ tài khoản ngân hàng:

Tên ngân hàng:

Địa chỉ ngân hàng:

Số tài khoản:            Mã chi nhánh:

Số IBAN (nếu có, bắt buộc đối với các quốc gia EU):

Mã SWIFT/BIC:           Số định tuyến/Routing No (nếu có):

Điều khoản thanh toán: (Điều khoản tiêu chuẩn của WWF: Thanh toán sau 30 ngày)
Đơn vị tiền tệ trên hóa đơn:

Chỉ dành cho tư vấn cá nhân:
[Văn phòng WWF sẽ điền các thông tin cần thiết để xác minh và đảm bảo tư vấn cá nhân đủ điều kiện ký hợp đồng theo tiêu chuẩn của WWF: WWF Operational Network Standard – Use of Consultants]

Lưu ý: Tất cả các trường đều bắt buộc điền.

Tôi xác nhận rằng tất cả thông tin được cung cấp là chính xác:

Ngày

[Ký tên, đóng dấu nếu có]

### Mẫu số 2 - THƯ QUAN TÂM

__________, ngày ___ tháng ___ năm ___

Kính gửi: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên – Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng Hồ sơ mời nộp đề xuất ngày [ghi ngày phát hành] cho gói thầu [ghi số và tên gói thầu], chúng tôi, với địa chỉ tại: [ghi rõ địa chỉ đầy đủ], xin trân trọng gửi đến WWF-Việt Nam Hồ sơ đề xuất của chúng tôi.

Hồ sơ đề xuất này bao gồm đầy đủ Đề xuất Kỹ thuật và Đề xuất Tài chính theo yêu cầu của Hồ sơ mời.

Chúng tôi cam kết ràng buộc với Hồ sơ đề xuất này trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ như quy định trong Hồ sơ mời đề xuất và đồng ý rằng Hồ sơ này có thể được WWF-Việt Nam chấp thuận vào bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian nêu trên.

Chúng tôi xin xác nhận rằng:

- Chúng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ đầy đủ các điều khoản, điều kiện được quy định trong Hồ sơ mời đề xuất và các tài liệu đính kèm.

- Chúng tôi sẵn sàng đàm phán hợp đồng dựa trên danh sách Chuyên gia chủ chốt đã đề xuất. Chúng tôi hiểu rằng việc thay thế các Chuyên gia này nếu không được WWF-Việt Nam chấp thuận bằng văn bản có thể dẫn đến việc chấm dứt quá trình đàm phán.

- Hồ sơ đề xuất này có tính ràng buộc đối với chúng tôi và chỉ được chỉnh sửa nếu phát sinh từ các nội dung trong quá trình đàm phán hợp đồng.

Chúng tôi xin cam đoan rằng:

- Tất cả thông tin và nội dung được trình bày trong hồ sơ này là trung thực và chính xác. Mọi sai lệch, nếu bị phát hiện, có thể dẫn đến việc bị loại khỏi quy trình xét chọn.

- Chúng tôi không nằm trong danh sách bị cấm tham gia đấu thầu hoặc các hoạt động mua sắm theo quy định hiện hành.

- Chúng tôi đã đọc và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện Chung của WWF (WWF General Terms and Conditions) được đính kèm Hồ sơ mời đề xuất.

Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng WWF-Việt Nam có quyền:

- Chấp thuận bất kỳ hồ sơ nào hoặc từ chối tất cả các hồ sơ đề xuất;

- Loại bỏ bất kỳ hồ sơ nào nếu có hành vi vận động hành lang dưới bất kỳ hình thức nào;

- Hủy bỏ quá trình mời thầu bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc đó;

- Không có nghĩa vụ phải trao hợp đồng cho nhà thầu có giá thấp nhất hoặc bất kỳ nhà thầu nào; quyết định của Hội đồng Mua sắm là quyết định cuối cùng.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn cơ hội được tham gia và mong muốn được hợp tác cùng WWF-Việt Nam trong dự án quan trọng này.

Trân trọng,

|  | Đại diện nhóm tư vấn hoặc tất cả các thành viên [Ký tên, đóng dấu nếu có] |
| --- | --- |

### Mẫu số 3 - THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM TƯ VẤN

______, ngày ___ tháng ___ năm ___

Gói thầu: _________ [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: ___________ [Ghi tên dự án]

- Căn cứ hồ sơ mời quan tâm gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] ngày ____ tháng ____ năm __ [Ngày được ghi trên hồ sơ mời quan tâm];

Chúng tôi, gồm có:

Tên thành viên nhóm tư vấn ____ [Ghi tên từng thành viên]

Địa chỉ: ____________________________________________________________________

Điện thoại: _________________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận thành lập nhóm tư vấn với nội dung như sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện hình thành nhóm tư vấn để tham gia lựa chọn quan tâm tham gia gói thầu ___ [Ghi tên gói thầu] .

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của nhóm tư vấn cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu là: Nhóm tư vấn [ghi tên của trưởng nhóm].

3. Các thành viên cam kết không bên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào với bên khác để tham gia quan tâm đối với gói thầu này.

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu]  đối với từng thành viên như sau:

1. Thành viên đứng đầu Nhóm tư vấn (trưởng nhóm)

Các thành viên nhất trí ủy quyền cho ____ [Ghi tên một thành viên] làm thành viên đứng đầu Nhóm tư vấn, đại diện cho Nhóm tư vấn trong những phần việc sau:

[- Ký thư quan tâm;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời quan tâm trong quá trình tham gia lựa chọn, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ quan tâm và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ quan tâm(nếu có).(3)

2. Dự kiến trách nhiệm của từng thành viên trong Nhóm tư vấn để thực hiện gói thầu:

Các bên tham gia dự kiến phân công trách nhiệm của từng thành viên như sau: ___ [Ghi nội dung công việc chính dự kiến của từng thành viên kể cả thành viên đứng đầu].

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận

Thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

1.  Nhóm tư vấn không được lựa chọn thực hiện gói thầu nêu trên;

2. Hủy lựa chọn đối với gói thầu theo thông báo của bên mời quan tâm.

Thỏa thuận thành lập nhóm tư vấn được lập thành ______ bản, mỗi bên giữ ______ bản có giá trị pháp lý như nhau.

Trưởng nhóm và các thành viên

[Ký tên và ghi rõ họ tên]

### Mẫu số 4 – KINH NGHIỆM CỦA TƯ VẤN

Tư vấn liệt kê các gói công việc tương tự đã thực hiện (nếu có), nếu không có bỏ qua bảng này

Các gói thầu DVTV tương tự do Nhóm tư vấn thực hiện, hoặc các thành viên nhóm tư vấn thực hiện. (Mỗi công việc/gói thầu được trình bày tại 1 bảng riêng)

| Tên dự án |  |
| --- | --- |
| Địa điểm thực hiện |  |
| Tên chủ đầu tư |  |
| Tên gói thầu |  |
| Giá hợp đồng |  |
| Tên thành viên nhóm tư vấn tham gia: |  |
| Tư cách tham dự thầu (Nhóm tư vấn, tư vấn độc lập, thành viên của tổ chức tư vấn) |  |
| Thời gian thực hiện hợp đồng (ghi theo thời gian quy định trong hợp đồng; nêu rõ từ ngày.... đến ngày...) |  |
| Tóm tắt các công việc cụ thể mà tư vấn đã thực hiện theo hợp đồng |  |

Tư vấn gửi kèm bản sao các Hợp đồng đã liệt kê ở trên.

Đại diện Nhóm tư vấn

[Ký tên và ghi rõ họ tên]

### Mẫu số 5 - XÁC NHẬN NHÂN SỰ THAM GIA GÓI THẦU

Tôi (Chúng tôi), người ký tên dưới đây

Tuyên bố rằng (các) chuyên gia có tên được liệt kê dưới đây sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ tư vấn nêu trong Hồ sơ mời quan tâm ngày ....  tháng ….  năm ....  nêu trên, trong khoảng thời gian được dự kiến ​​ban đầu trong đề xuất đã nộp, cụ thể như sau:

| Số | Họ và tên tư vấn | Vị trí / nhiệm vụ | Thời gian huy động |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Tôi (Chúng tôi) đồng ý rằng việc các chuyên gia tư vấn có tên được liệt kê ở trên không thể bố trí thời gian để thực hiện nhiệm vụ như đã cam kết có thể dẫn đến việc hủy bỏ Hợp đồng nếu lý do thay đổi nhân sự không được WWF-Việt Nam chấp nhận trước.

Trưởng nhóm và các thành viên

[Ký tên và ghi rõ họ tên]

### Mẫu số 6 - LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Sử dụng sơ yếu lý lịch sẵn có hoặc sử dụng mẫu đính kèm. Hồ sơ bao gồm sơ yếu lý lịch của cả hai tư vấn

Vị trí dự kiến đảm nhiệm (mỗi ứng cử viên sẽ được đề cử cho mỗi vị trí): ____________________________________________________

Họ tên chuyên gia: ________________________________

Ngày, tháng, năm sinh: ________________________________quốc tịch: ________________

Giáo dục (Cho biết trường cao đẳng / đại học và giáo dục chuyên ngành khác của chuyên gia, cung cấp tên của các cơ sở, bằng cấp nhận được và ngày nhận):_______________________

Tham gia tổ chức nghề nghiệp: _______________________________________________

________________________________________________________________________

Quá trình công tác:

| Thời gian | Tên cơ quan đơn vị công tác | Vị trí công việc đảm nhận |
| --- | --- | --- |
| Từ tháng/năm đến tháng/năm | … | …. |

Nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu:

| Chi tiết nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu: | [Nêu kinh nghiệm thực hiện những công việc, nhiệm vụ liên quan trước đây để chứng minh khả năng thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công] |
| --- | --- |
| [Nêu các hạng mục công việc mà chuyên gia được phân công thực hiện] |  |
| ... |  |

Năng lực: [Mô tả chi tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham dự đáp ứng phạm vi công tác được phân công. Trong phần mô tả kinh nghiệm cần nêu rõ nhiệm vụ được phân công cụ thể trong từng dự án và tên/địa chỉ của chủ đầu tư/bên mời thầu.]

_________________________________________________________________________

Trình độ học vấn: [Nêu rõ các bằng cấp liên quan, tổ chức cấp bằng, thời gian học và loại bằng cấp]

_________________________________________________________________________

Ngoại ngữ:

[Nêu rõ trình độ ngoại ngữ]

_________________________________________________________________________

Thông tin liên hệ: [Nêu rõ tên, số điện thoại, email của người cần liên hệ để đối chiếu thông tin]

________________________________________________

Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

|  | ______, ngày ___ tháng ___ năm _____ Người khai [Ký tên và ghi rõ họ tên] |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Từng cá nhân chuyên gia tư vấn trong danh sách nêu tại Mẫu số 4 phải kê khai Mẫu này.

- Khi được yêu cầu, Tư vấn sẽ gửi cho bên mời sơ tuyển các bản sao hợp đồng; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn .

### Mẫu 7 - THƯ XÁC NHẬN

(Applicable to individual consultants who are currently employed by a government or a company or organization. This letter is required prior to signing the consulting service contract)

(Áp dụng cho tư vấn cá nhân hiện đang làm việc tại một cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp và chỉ được yêu cầu nộp trước khi ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn)

[LETTERHEAD OF CONFIRMATION LETTER ISSUED]

RELEASE LETTER -   THƯ XÁC NHẬN

Date & Time

Ngày

To: WWF-Viet Nam

Kính gửi : WWF- Việt Nam

The [Name of the Organization] agrees that:

[Tên tổ chức] đồng ý :

Mr/Ms. [Name of Consultant], [Job title in the organization]

ID Number: 		issued by:		dated:

Mr/Ms. [Tên tư vấn], [Chức vụ]

Số CMT/CCCD		cấp tại ……………………….ngày …………………………

Has been approved by [Name of the Organization] to provide support for WWF-Vietnam on [Name of the consultancy assignment] under [Project name] during the time, tentatively from [when] to [when].

[Tên tổ chức] đồng ý cho phép ông/bà  [Tên tư vấn] tham gia hỗ trợ cho tổ chức WWF Việt Nam trong khuôn khổ dự án  [Tên dự án] trong khoảng thời gian dự kiến từ …..đến …..

{ Optional – không bắt buộc }

During the time providing support for the project, Mr/Ms. [Name of the Consultant] commits to:

- Provide support outside of the official working hours of his/her employer or during his/her approved annual leave.

- Support provided is out of his regular duties assigned by his/her employer.

Trong thời gian hỗ trợ tổ chức, Ông/bà . [Tên tư vấn] cam kết:

- Tham gia hỗ trợ dự án ngoài giờ làm việc chính thức quy định bởi [Tên tổ chức] hoặc trong thời gian nghỉ phép của Ông/Bà [Tên tư vấn]

- Các hỗ trợ cho dự án nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ chính thức được giao tại [Tên tổ chức]

Sincerely,

Trân trọng,

(Sign or seal according to the internal authority of the certifying organization)

(Ký đóng dấu hoặc đóng dấu treo theo thẩm quyền nội bộ của tổ chức xác nhận)

### Mẫu 8 – ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH

ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH

(DỊCH VỤ TƯ VẤN)

Bên mời quan tâm:	Văn phòng đại diện tổ chức World Wide Fund for Nature tại Việt Nam (WWF–Việt Nam)

Tên dự án:	Thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn (KTTH) trong sử dụng tài nguyên nước ở lưu vực sông Cửu Long và Đồng Nai – Thí điểm cho ngành Dệt may và Thủy sản

Tên gói thầu: 	Nghiên cứu ban đầu về tài nguyên nước, các thách thức và các giải pháp thuận thiên tiềm năng ở 02 tiểu lưu vực sông Tiền và Vàm Cỏ Đông đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang và Long An.

Số gói thầu: 		            FY25-0656

Tên nhóm tư vấn:

I.Hiểu biết về ToR và mục tiêu của hoạt động

II. Nội dung nhiệm vụ và các hoạt động chính

III. Phương pháp thực hiện

| Nhiệm vụ | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- |

IV. Kế hoạch thực hiện

Tư vấn có thể sử dụng bảng bố trí thời gian và nhân sự thực hiện theo mẫu dưới

| STT | Nhiệm vụ/Hoạt động | Tên tư vấn thực hiện | Thời gian thực hiện dự kiến | Số ngày công thực hiện | Địa điểm thực hiện | Số ngày đi thực địa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Task 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  | … |  |  |  |
| 2 | … |  | … |  |  |  |
| … | … |  | … |  |  |  |
| II | Task 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  | … |  |  |  |
| 2 | … |  | … |  |  |  |
| III | Task 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| III | Task 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |

IV. Sản phẩm và thời gian bàn giao

| Stt | Nhiệm vụ | Sản phẩm | Khung thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệm vụ 1 |  | …bao nhiêu ngày sau khi ký hợp đồng |
| 2 | Nhiệm vụ 2 |  | …bao nhiêu ngày sau khi ký hợp đồng |
| 3 | Nhiệm vụ … |  | …bao nhiêu ngày sau khi ký hợp đồng |

Lưu ý: Chi phí đi lại và ăn ở được đề xuất phù hợp với đề xuất kỹ thuật. Chi phí sẽ được tính toán theo quy định của WWF. Vui lòng sử dụng định mức chi phí của WWF ở trang cuối để tham khảo khi lập đề xuất tài chính. Định mức chi phí của WWF sẽ là định mức cao nhất được chấp nhận. Đề xuất tài chính sẽ được đánh giá dựa trên việc chào giá tốt nhất bao gồm tất cả các chi phí liên quan để thực hiện việc chào giá như trong các bảng dưới đây. Vui lòng chia sẻ cách tính toán trên file Excel đính kèm để chúng tôi tham khảo và kiểm tra tài chính.

ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH

__________, ngày ___ tháng ___ năm ___

Kính gửi: Văn phòng đại diện tổ chức World Wide Fund for Nature tại Việt Nam (WWF–Việt Nam)

Gói thầu số FY25-0656: Nghiên cứu ban đầu về tài nguyên nước, các thách thức và các giải pháp thuận thiên tiềm năng ở 02 tiểu lưu vực sông Tiền và Vàm Cỏ Đông đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang và Long An.

Chúng tôi, tư vấn (nhóm tư vấn), ký tên dưới đây, đề xuất cung cấp dịch vụ tư vấn cho Gói thầu số FY25-0656: Nghiên cứu ban đầu về tài nguyên nước, các thách thức và các giải pháp thuận thiên tiềm năng ở 02 tiểu lưu vực sông Tiền và Vàm Cỏ Đông đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang và Long An.

Đề xuất Tài chính của tôi (chúng tôi) là [ghi số tiền] VND (Bằng chữ: ………), bao gồm tất cả các loại thuế hiện hành. Đề xuất Tài chính của tôi (chúng tôi) có thể được điều chỉnh thông qua đàm phán Hợp đồng, cho đến khi hết thời hạn hiệu lực của Đề xuất. Trong đó:

Chúng hiểu rằng WWF-Việt Nam không bị ràng buộc phải chấp nhận bất kỳ Đề xuất nào nhận được.

Đại diện nhóm tư vấn và các thành viên

[Ký tên và ghi rõ họ tên]

ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH

PHÂN BỔ CHI PHÍ

Tính toán chi phí chi tiết cho Gói thầu [ điền số và tên gói thầu ]

| 1. Phí tư vấn | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Tổng tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Đầu mục công việc 1 |  |  |  |  |
| 1.1.1. Trưởng nhóm |  |  |  |  |
| 1.1.2. Chuyên gia 1 |  |  |  |  |
| 1.1.3. Chuyên gia 2 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| 1.2. Đầu mục công việc 2 |  |  |  |  |
| 1.2.1. Trưởng nhóm |  |  |  |  |
| 1.2.2. Chuyên gia 1 |  | ... |  |  |
| 1.2.3. Chuyên gia 2 |  | ... |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| 1.3. Đầu mục công việc 3 |  |  |  |  |
| 1.3.1. Trưởng nhóm |  |  |  |  |
| 1.3.2. Chuyên gia 1 |  |  |  |  |
| 1.3.3. Chuyên gia 2 |  | … |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |
| 2. Phụ cấp, Chi phí lưu trú, Chi phí đi lại bổ sung |  |  |  |  |
| 2.1. Phụ cấp, chi phí lưu trú – Cán bộ dài hạn |  | ... |  |  |
| 2.2. Phụ cấp, chi phí lưu trú – Cán bộ ngắn hạn |  | ... |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |
| Chi phí Phương tiện và Đi lại |  |  |  |  |
| 3.1. Phương tiện thuê dài hạn/ ngắn hạn |  | ... |  |  |
| 3.2. Phương tiện giao thông địa phương khác (ngắn hạn, tối ưu) |  | … |  |  |
| 3.3. Chuyến bay |  | ... |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |
| 4. Báo cáo và Tài liệu |  |  |  |  |
| 4.1. (Các báo cáo/tài liệu đã nêu ra) |  | ... |  |  |
| 4.2 ... |  | ... |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Tổng (bao gồm thế) |  |  |  |  |
| Thuế - Tỷ lệ phần trăm (%) thuế GTGT được áp dụng - Trường hợp áp dụng thuế Thu nhập cá nhân (PIT), tính PIT như sau: PIT=(Tổng(bao gồm thuế)/0.9)*10% |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |

Định mức chi tiêu của WWF tham khảo:

Công tác phí:

| Công tác phí 1 ngày = tiền ăn 02 bữa trưa và tối. Nếu hội thảo/hội nghị tổ chức ăn chung bữa nào thì trừ vào tiền công tác phí theo tỷ lệ 50% cho 1 bữa. |  |
| --- | --- |
| Địa điểm | Công tác phí 1 ngày (VNĐ) |
| Thành phố và tỉnh | 600,000 |
| Huyện, xã | 450,000 |

Chi phí đưa đón sân bay:

Thanh toán theo thực tế (hóa đơn tài chính) hoặc theo định mức dưới đây:

| No. | Sân bay | Địa điểm | Định mức cho một chiều sân bay (đến hoặc đi từ sân bay) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nội Bài | Hà Nội | 350,000 |
| 2 | Cần Thơ | Thành phố Cần Thơ | 230,000 |
| 3 | Tân Sơn Nhất | Thành phố Hồ Chí Minh | 180,000 |

Phòng nghỉ / khách sạn:

| Địa điểm | Mức tối đa 1 người 1 đêm |
| --- | --- |
| Các thành phố trực thuộc Trung Ương, TP Huế, TP Đà Nẵng | 1,800,000 VND |
| Các thành phố khác, khu du lịch | 1,500,000 VND |
| Huyện, Xã | 800,000 VND |
| Hỗ trợ nếu ở nhà người thân, bạn bè | 200,000 VND |