HỒ SƠ MỜI NỘP ĐỀ XUẤT

(CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN)

Bên mời quan tâm:          	Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên,

Văn phòng đại diện tại Việt Nam

(WWF–Việt Nam)

Tên dự án:                         	Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học,

Dự án VFBC do USAID tài trợ

Tên gói thầu:                    	LẬP THIẾT KẾ TỔNG THỂ VÀ CHI TIẾT VƯỜN THỰC VẬT TẠI VƯỜN THỰC VẬT TẠI VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG

Số gói thầu:          	        	FY23-1491 BCA

Hạn nộp hồ sơ:     	        	11:30  ngày 19 tháng 5 năm 2023

Ngày phát hành: 05 tháng 05 năm 2023

MỤC LỤC

Phần thứ nhất. Điều khoản tham chiếu của dịch vụ tư vấn

Phần thứ hai. Chỉ dẫn đối với Tư vấn

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

| DVTV | Dịch vụ tư vấn |
| --- | --- |
| WWF | World Wide Fund for Nature |
| HSMĐX | Hồ sơ mời nộp đề xuất |
| HSĐX | Hồ sơ đề xuất |

# PHẠM VI CÔNG VIỆC TƯ VẤN

LẬP THIẾT KẾ TỔNG THỂ VÀ CHI TIẾT VƯỜN THỰC VẬT

TẠI VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG, TỈNH HÀ TĨNH

Phiên bản, ngày 17 tháng 3, năm 2023

Mã hoạt động 7.3.1.4

# BỐI CẢNH

Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do USAID tài trợ hoạt động trong thời gian 5 năm, bắt đầu từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 6 năm 2025. Dự án Bảo tồn Đa dạng Sinh học USAID (Dự án) nhằm duy trì và nâng cao chất lượng rừng, bảo vệ và ổn định các quần thể động vật hoang dã ở những tỉnh có giá trị bảo tồn cao (Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị và TT Huế). Dự án hướng tới 14 khu rừng đặc dụng (RĐD) và 07 khu rừng phòng hộ (RPH), liên kết các đơn vị quản lý rừng trên toàn khu vực cảnh quan để duy trì độ che phủ rừng và kết nối các sinh cảnh quan trọng nhằm bảo vệ các loài đặc hữu và bị đe dọa của Việt Nam. Dự án do WWF Hoa Kỳ và WWF-Việt Nam phối hợp với các đối tác là Leibniz-Viện Động vật và Động vật hoang dã, Re:Wild, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Việt Nam, Tổ chức Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam và Tổ chức Động thực vật Quốc tế thực hiện.

Hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học do USAID tài trợ có bốn cách tiếp cận chiến lược (SA):

SA1: Thúc đẩy sản xuất và kinh doanh thân thiện với bảo tồn cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.

SA2: Tăng cường quản lý Rừng đặc dụng và Rừng phòng hộ.

SA3: Nâng cao chức năng của các hệ thống thực thi pháp luật đối với tội phạm huỷ hoại rừng và động vật hoang dã.

SA4: Giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ thông qua phương pháp thay đổi hành vi.

Tiểu hợp phần 7 (SA2) nhằm tăng cường quản lý các RĐD và RPH ở các tỉnh dự án, bao gồm hỗ trợ các hoạt động cụ thể đã được xác định trong phương án quản lý rừng bền vững. Trong năm 2023, Vườn quốc gia Vũ Quang ưu tiên thực hiện thiết kế chi tiết vườn thực vật để có thể thực hiện công tác bảo tồn ngoại vi (ex-situ) với một số loài thực vật đặc hữu và có nguy cơ tuyệt chủng cao phù hợp với:

- Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thông qua Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Phương án quản lý rừng bền vững của Vườn quốc gia Vũ Quang đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt.

Vườn quốc gia Vũ Quang đã quy hoạch một tiểu khu với diện tích 49ha để xây dựng Vườn thực vật. Mục đích là phát triển các vườn thực vật (VTV) yêu cầu tối thiểu cảnh quan và thay vào đó tận dụng các đặc điểm cảnh quan hiện có, bao gồm phục hồi rừng và yêu cầu mức đầu tư tương xứng với khả năng ngân sách của BQL. Điều này sẽ được hướng dẫn và cần phù hợp với các khuyến nghị của Hội nghị về VTV và chiến lược bảo tồn thế giới, và Chiến lược toàn cầu về bảo tồn thực vật mang tính chiến lược tiếp theo. Bản điều khoản tham chiếu này liên quan đến việc phát triển các thiết kế một VTV đáp ứng các yêu cầu này.

Hình 1	Sơ đồ lập kế hoạch Vườn thực vật

Nguồn: From Idea to Realisation—BGCI’s Manual on Planning, Developing and Managing Botanic Gardens. Gratzfeld, J. (Ed.), BGCI, UK

Việc lập kế hoạch chủ yếu tuân theo quy trình được mô tả trong hướng dẫn lập kế hoạch của Tổ chức Bảo tồn Vườn thực vật Quốc tế (BGCI) (Hình 1). Tầm nhìn và sứ mệnh trong giai đoạn đầu được mô tả trong Hình 1 và kỳ vọng được thể hiện trong Kế hoạch Bảo tồn Đa dạng sinh học của tỉnh Hà Tĩnh và Phương án QLRBV của VQG Vũ Quang. Việc lựa chọn địa điểm được chỉ ra trong giai đoạn thứ hai được mô tả trong Hình 1 đã được thực hiện và địa điểm đã được xác định trên bản đồ của VQG Vũ Quang. Bản yêu cầu công việc cho tư vấn (SOW) này thể hiện sự bắt đầu của bước thiết kế trong giai đoạn thứ hai được mô tả trong Hình 1.

# MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU

Phạm vi công việc tư vấn này là hỗ trợ Vườn quốc gia Vũ Quang thực hiện nhiệm vụ bảo tồn tài nguyên, nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch thông qua lập thiết kế chi tiết Vườn thực vật trên diện tích đã được xác định tại tiểu khu 146A. Để đạt được mục đích này, SOW có các mục tiêu cụ thế như sau:

Mục tiêu 1:  Khảo sát, đánh giá chi tiết đa dạng các loài thực vật rừng tại khu vực đã xác định để xây dựng vườn thực vật

Mục tiêu 2: Lập thiết kế tổng thể trong đó xác định mục đích, mục tiêu và chức năng cho từng phân khu của vườn thực vật và xác định, đồng thời lập bản đồ cho từng phân khu chức năng đó.

Mục tiêu 3: Lập thiết kế chi tiết cho vườn thực vật với tỷ lệ 1:2000.

# NHIỆM VỤ

Dưới sự giám sát kỹ thuật của trưởng tiểu hợp phần 7 và dưới chỉ đạo trực tiếp của Điều phối viên hiện trường phụ trách Vũ Quang và sự phối hợp chặt chẽ với Vườn Quốc gia Vũ Quang, trong quá trình triển khai xây dụng thiết kế chi tiết Vườn thực vật, tư vấn sẽ thực hiện, nhưng không giới hạn ở các nhiệm vụ như sau:

Chuẩn bị báo cáo khởi động bao gồm: Kế hoạch, lịch trình làm việc chi tiết; Cập nhật phương pháp tiếp cận, phương pháp thực hiện đã được đề xuất trong hồ sơ tài liệu đấu thầu, và các hướng dẫn lập kế hoạch khác của BCGI được đề cập ở trên.

Tổ chức cuộc họp với ban quản lý VQG Vũ Quang và một số bên liên quan của VQG để (1) trình bày về báo cáo khởi động, (2) thống nhất về nhóm lập thiết kế mà nhóm này sẽ hướng dẫn quá trình thiết kế.

Dự thảo chiến lược với mục đích, mục tiêu, đối tượng và các chức năng của Vườn thực vật như sau:

- Tiến hành nghiên cứu, đánh giá các thông tin thứ cấp liên quan, bao gồm Phương án quản lý rừng bền vững, Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh và kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, báo cáo hiện trạng rừng, các tài liệu liên quan về mức độ du khách dự kiến, kế hoạch của tỉnh về du lịch; các tài liệu khác liên quan đến đối tượng dự kiến sẽ đến thăm vườn thực vật như các trường học; và các tài liệu hướng dẫn bảo tồn tham khảo khác.

- Tổ chức 02 cuộc họp kỹ thuật với cán bộ và các đơn vị liên quan của VQG Vũ Quang. Cuộc họp đầu tiên sẽ được sử dụng để trình bày các kết quả nghiên cứu tại bàn và trình bày các ý tưởng và đề xuất ban đầu, và thu nhận định hướng về mức đầu tư dự kiến để thực hiện thiết kế. Cuộc họp thứ hai sẽ được sử dụng để trình bày và thảo luận về dự thảo cuối cùng.

Xác định các loài thực vật và diện tích rừng phù hợp để đưa vào VTV như sau:

  - Tiến hành điều tra chi tiết về sự phân bố và đặc điểm của thảm thực vật rừng hiện có—bao gồm thành phần loài, mật độ, cấu trúc, tổ thành và hiện trạng rừng và tái sinh rừng và xác định giá trị bảo tồn của chúng. Giá trị bảo tồn được đánh giá ở mức tối thiểu đối với (i) tình trạng bị đe dọa của từng loài theo Sách đỏ IUCN và Sách đỏ Việt Nam và (ii) mức độ hiếm của kiểu thảm thực vật.

  - Xác định phân loại và thống kê sử dụng đất của khu vực làm cơ sở xây dựng VTV, dự kiến vị trí, mặt bằng xây dựng các công trình hạ tầng.

  - Lập báo cáo khảo sát bao gồm (i) đánh giá hiện trạng rừng và sử dụng đất, (ii) xây dựng danh lục (họ, chi) của các loài thực vật rừng và (iii) đánh giá giá trị bảo tồn của các loài thực vật đó.

Cập nhật chiến lược với các kết quả khảo sát trong Nhiệm vụ 4 và xây dựng thiết tổng thể bao gồm:

  - Chiến lược cập nhật cho VTV, chỉ rõ thiết kế góp phần bảo tồn đa dạng sinh học như thế nào.

  - Bản đồ tỷ lệ 1:2000 với hệ tọa độ VN 2000 xác định các khu vực có hệ thực vật và giá trị bảo tồn của chúng, và các phân khu chức năng khác nhau của VTV như đường giao thông, đường mòn; khu trưng bày thảm thực vật hiện có; khu nhà kính, khu vực trồng các loài có hoa và các loài cây khác; khu bảo trì, khu tổ chức hoạt động giáo dục du khách.

  - Một tài liệu mô tả các phân khu chức năng trên bản đồ, lý do đưa chúng vào và liên hệ đến chúng đối với các kết quả khảo sát khi có liên quan.

Dựa trên chiến lược và thiết kế tổng thể, xây dựng thiết kế chi tiết cho VTV Vườn quốc gia Vũ Quang bao gồm:

- Thiết kế chi tiết cho từng phân khu chức năng của bản thiết kế chung, bao gồm các mô tả các đặc điểm chính và các đặc điểm khác biệt (nếu có), chức năng của chúng, các nhóm loài thực vật rừng đại diện, và mối liên quan và phù hợp với các phân khu chức năng khác, và toàn bộ VTV nói chung.

- Đề xuất các loài cây bản địa được trồng mới hoặc trồng bổ sung để trưng bày trong các phân khu chức năng khác nhau (ưu tiên các loài nguy cấp quý hiếm) phục vụ cho công tác bảo tồn.

- Đánh giá tác động môi trường đối với các công trình đào đắp, các hoạt động tạo cảnh quan và các công trình cơ sở hạ tầng được đề xuất.

- Một bản đồ tỷ lệ 1:2000 baom gồm (i) thiết kế cảnh quan và (ii) tất cả sẽ có bản mô tả  thành phần chức năng được đề xuất. Bản đồ sẽ kèm theo một bản mô tả chi tiết.

- Dự toán chi phí của các công trình cảnh quan và cơ sở hạ tầng.

Tổ chức một cuộc họp tư vấn kỹ thuật với các phòng/ban/đơn vị của VQG Vũ Quang và các cơ quan liên quan để trình bày thiết kế tổng thể và kế hoạch chi tiết. Tổng hợp các ý kiến nhận được và điều chỉnh từng bản thiết kế cho phù hợp.

Hỗ trợ BQL VQG Vũ Quang đệ trình các cơ quan có thẩm quyền. Hoàn thiện các bản thiết kế phù hợp với các ý kiến nhận được. Bản thiết kế chi tiết VTV sẽ được bàn gia cho VQG Vũ Quang và họ sẽ xác nhận kế hoạch và ký biên bản bàn giao.

Dự thảo báo cáo nhiệm vụ cuối cùng.

# SẢN PHẨM VÀ KHUNG THỜI GIAN

| TT | Sản phẩm | Thuộc nhiệm vụ | Thời gian hoàn thành | Ngôn ngữ báo cáo | Hình thức nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Báo cáo khởi động | 1,2 | Trước 5 ngày kể từ khi ký hợp đồng | Bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt | Trình bày qua cuộc họp và được Vườn QG và WWF thông qua bằng biên bản |
| II | Báo cáo chiến lược phát triển VTV | 3 | Trong vòng 2 tuần kể từ khi ký hợp đồng | Bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt | Được Vườn QG và WWF thông qua bằng biên bản |
| III | Báo cáo khảo sát | 4 | Không quá 3 tháng kể từ khi ký hợp đồng (bản thảo được gửi trước 5 ngày tổ chức hội thảo) | Bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt. | Dự thảo Báo cáo khảo sát được VQG Vũ Quang xác nhận và WWF thông qua |
| IV | Báo cáo thiết kế tổng thể VTV | 5,7-8 | Không quá 4 tháng kể từ khi ký hợp đồng (bản thảo được gửi trước 5 ngày tổ chức hội thảo) | Bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt. | Dự thảo báo cáo thiết kế tổng thể được VQG Vũ Quang xác nhận và WWF thông qua |
| V | Báo cáo thiết kế chi tiết VTV | 6,7-8 | Không quá 4,5 tháng kể từ ngày ký hợp đồng | Bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt. | Dự thảo báo cáo thiết kế chi tiết được VQG Vũ Quang xác nhận và WWF thông qua |
| VI | Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ thực hiện công việc, bao gồm các bài học kinh nghiệm. | 9 | Không quá 5 tháng kể từ ngày ký hợp đồng | Bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt. | WWF thông qua bằng email |

# THỜI GIAN THỰC HIỆN

Công việc của gói tư vấn này sẽ được hoàn thành trong vòng 5 tháng sau khi ký hợp đồng.

# YÊU CẦU NHÂN SỰ

Tổ chức thực hiện được chọn để thực hiện phạm vi công việc này cần đảm bảo được tổ chức thành một nhóm với các vị trí như sau:

| Vị trí | Số lượng | Vai trò | Số ngày công |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng nhóm (Kiến trúc sư cảnh quan | 1 | Chỉ đạo nhóm tư vấn thực hiện nhiệm vụ. Chịu trách nhiệm về (i) thiết kế nhiệm vụ và thực hiện gói tư vấn, (ii) nộp các sản phẩm, (iii) đầu mối liên hệ với VQG Vũ Quang và ĐPV phụ trách Vũ Quang; (4) chỉ đao phát triển thiết kế tổng thể và chi tiết vườn thực vật |  |
| Thành viên 1- Chuyên gia thiết kế cảnh quan | 1 | Thực hiện phối cảnh, thiết các tiểu cảnh cho Vườn thực vật |  |
| Thành viên 2 - Chuyên gia thực vật rừng/sinh thái rừng | 1 | - Tiến hành đánh giá tài nguyên đất và rừng - Xác định loài hiện có tại vườn thực vật (có mô tả chi tiết); góp phần thiết kế các loài thực vật phù hợp trồng bổ sung cho VTV |  |
| Thành viên 3 - Chuyên gia về tài chính | 1 | Thực hiện đánh giá, dự trù kinh phí và lộ trình đầu tư cho Vườn thực vật |  |

Yêu cầu về tổ chức:

##### Yêu cầu chuyên môn

Tổ chức/công ty hoạt động trong lĩnh vực điều tra quy hoạch rừng, kiến trúc cảnh quan, hoặc các lĩnh vực khác có liên quan

##### Kinh nghiệm

- Tổ chức/công ty có tối thiểu 10 năm hoạt động trong lĩnh  vực liên quan

- Tổ chức/công ty đã thực hiện ít nhất 01 công trình tương tự

- Tổ chức/công ty có kinh nghiệm thực hiện tại các khu bảo tồn/VQG và trước đây đã thực hiện công trình tương tự (vườn thực vật) là một lợi thế

#### Yêu cầu về các vị trí:

#### Trưởng nhóm

##### Trình độ chuyên môn và kỹ năng

Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn về điều tra quy hoạch lâm nghiệp, lâm nghiệp đô thị hoặc lĩnh vực khác có liên quan.

Có ít nhất bằng cử nhân về kiến trúc cảnh quan.

Thành thạo đọc, viết tiếng Anh là bắt buộc.

##### Kinh nghiệm chuyên môn

Có tối thiểu mười năm làm việc trong lĩnh vực liên quan

Có kinh nghiệm tham gia tối thiểu 10 điều tra quy hoạch rừng, cảnh quan sinh thái rừng, lâm sinh

Ít nhất một công trình/dự án với vai trò làm trưởng nhóm chuyên gia.

#### Thành viên 1 - Chuyên gia thiết kế cảnh quan

##### Trình độ chuyên môn và kỹ năng

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điều tra, quy hoạch rừng, lâm nghiệp đô thị hoặc các lĩnh vực khác có liên quan.

Có ít nhất bằng cử nhân về kiến trúc cảnh quan.

Tiếng Anh lưu loát là bắt buộc.

Có kinh nghiệm tham gia tối thiểu 05 công trình xây dựng, cảnh quan.

Kinh nghiệm được chứng minh với vai trò thực hiện chính trong thiết kế cảnh quản của tối thiểu 01 công trình.

##### Thành viên 2 - Chuyên gia thực vật rừng/sinh thái rừng

##### Trình độ chuyên môn và kỹ năng

Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn chuyên ngành thực vật rừng, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, hoặc lĩnh vực khác có liên quan.

Có tối thiểu mười năm làm việc trong lĩnh vực phân loại/điều tra thực vật rừng, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, cảnh quan.

Có kinh nghiệm tham gia tối thiểu 5 dự án/công trình liên quan đến khảo sát/điều tra thực vật rừng, lâm nghiệp, đa dạng sinh học, môi trường.

Có ít nhất 1 công trình/đề tài bảo tồn các loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng.

##### Thành viên 4 - Chuyên gia về tài chính

##### Trình độ chuyên môn và kỹ năng

Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn về kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực khác có liên quan.

- Kinh nghiệm:

Có tối thiểu mười năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, quản trị kinh doanh.

Có kinh nghiệm tham gia tối thiểu 05 công trình dự toán thiết kế trồng rừng, quy hoạch lâm nghiệp, thiết kế cảnh quan, thiết kế vườn thực vật có quy mô lớn.

Kinh nghiệm được chứng minh trong vai trò xây dựng dự toán kinh phí, lộ trình xây dựng, đầu tư của tối thiểu 01 công trình.

# TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

| VQG VQ |  | Vườn Quốc gia Vũ Quang |
| --- | --- | --- |
| FPD |  | Chi cục Kiểm lâm |
| RĐD |  | Rừng đặc dụng |
| THP |  | Tiểu hợp phần |
| PAQLRBV |  | Phương án quản lý rừng bền vững |
| SOW |  | Phạm vi công việc |
| USAID-BCA |  | Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học USAID |

Phần 2

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI TƯ VẤN

Chương I - YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC MỜI NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Mục 1. Nội dung mời nộp hồ sơ đề xuất

1.      Bên Mời quan tâm: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) kính mời các tổ chức, công ty, viện nghiên cứu (gọi chung là tư vấn) nộp Hồ sơ đề xuất (HSĐX) gói thầu dịch vụ tư vấn: “Lập thiết kế tổng thể và chi tiết Vườn thực vật tại Vườn Quốc Gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh”.

2. Nội dung, phạm vi công việc, kết quả đầu ra và các yêu cầu cụ thể về thời gian thực hiện và kinh nghiệm, năng lực của tư vấn được trình bày tại Phần thứ Nhất – Điều khoản tham chiếu của Dịch vụ tư vấn.

Mục 2. Ngôn ngữ sử dụng

Hồ sơ đề xuất cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời quan tâm và tư vấn liên quan đến việc mời nộp đề xuất được viết bằng ngôn ngữ sau: Tiếng Việt và tiếng Anh.

Mục 3. Nội dung  HSĐX và thời hạn của HSĐX

Tư vấn quan tâm gói thầu này được khuyến khích sử dụng các biểu mẫu đính kèm để xây dựng Đề xuất của mình. Các thành phần tối thiểu của Đề xuất như sau:

1. Thư đệ trình đề xuất có chữ kí của người có thẩm quyền;

2. Sơ yếu lý lịch của (các) chuyên gia chủ chốt với bản tóm tắt kinh nghiệm, dự án, nghiên cứu và trình độ chuyên môn có liên quan;

3. Phương pháp tiếp cận / Đề xuất kỹ thuật để hoàn thành các sản phẩm được giao;

4. Kế hoạch làm việc và thành phần nhóm;

5. Đề xuất tài chính;

6. Hồ sơ công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Hạn nộp đề xuất: 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ đề xuất.

Mục 4. Chi tiết hồ sơ đề xuất:

1. Vui lòng gửi đề xuất điện tử đến hộp thư được chỉ định của WWF-Việt Nam tại tinh.nguyendanh@wwf.org.vn và gam.phamthi@wwf.org.vn; duc.dominh@wwf.org.vn; trang.phamthu@wwf.org.vn . E-mail có tiêu đề là “Ref FY23-1419 BCA- [tên tư vấn] – HSĐX Lập thiết kế tổng kể và chi tiết VTV tại VQG Vũ Quang”. File điện tử phải ở dạng MS word hoặc MS excel hoặc PDF. Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

2. Tư vấn cũng có thể gửi hồ sơ quan tâm trực tiếp đến địa chỉ của WWF-Việt Nam. Đề xuất phải được nộp trong một phong bì có dán tem và niêm phong, bên ngoài phải ghi rõ “Ref FY23-1419 BCA- [tên tư vấn] – HSĐX Lập thiết kế tổng kể và chi tiết VTV tại VQG Vũ Quang”. KHÔNG ĐƯỢC MỞ TRƯỚC NGÀY HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ.

Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất như sau:

Bộ phận mua sắm - Bảo tồn Đa dạng Sinh học USAID, WWF-Việt Nam

Địa chỉ: Số 6, Ngõ 18, Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Lưu ý: Tư vấn lựa chọn một trong hai phương thức nộp Hồ sơ đề xuất. WWF-Việt Nam khuyến khích các Tư vấn gửi Đề xuất qua email để giảm việc sử dụng các sản phẩm làm từ giấy.

Mục 5. Hạn cuối nộp hồ sơ

1. Tư vấn có thể gửi đề xuất của mình qua email hoặc trực tiếp đến địa chỉ của WWF-Việt Nam, nhưng phải đảm bảo rằng bên mua nhận được đề xuất vào hoặc trước 11:30 sáng, ngày 19 tháng 5 năm 2023 (giờ Hà Nội - ICT).

2. Bên mua có thể gia hạn thời hạn nộp trong trường hợp số lượng đề xuất cần tăng lên hoặc khi bên mua cho rằng cần thiết phải sửa đổi đề xuất.

3. Khi gia hạn thời hạn nộp hồ sơ, bên mua sẽ thông báo bằng văn bản cho các Tư vấn đã nộp đề xuất của mình, đồng thời niêm yết công khai thông báo gia hạn thời hạn nộp hồ sơ. Tư vấn đã nộp đề xuất có thể nhận lại để sửa đổi, bổ sung đề xuất. Trong trường hợp Nhà tư vấn không nhận lại đề xuất đã nộp và không gửi lại đề xuất đã sửa đổi, bổ sung trước thời gian gia hạn, Bên mua sẽ bảo lưu các đề xuất đó và coi đó là đề xuất chính thức và hợp lệ của Nhà tư vấn và sẽ tiến hành xem xét các lần nộp sau theo thời hạn mới được gia hạn.

Mục 6. Hồ sơ nộp muộn

Các đề xuất được gửi cho bên mời quan tâm sau thời hạn nộp hồ sơ sẽ không được mở và trả lại cho Tư vấn ở trạng thái ban đầu. Bất kỳ tài liệu nào do Nhà tư vấn gửi sau thời hạn nộp hồ sơ để sửa đổi, bổ sung Đề xuất đã nộp đều không hợp lệ, ngoại trừ các tài liệu do Tư vấn gửi để làm rõ. Đề xuất theo yêu cầu của bên mua để làm rõ hoặc các tài liệu hỗ trợ chứng minh cho Tư vấn đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm.

Trường hợp sau thời hạn nộp hồ sơ đề xuất mà bên mời quan tâm phát hiện ra hồ sơ đề xuất thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, thì Tư vấn được phép gửi văn bản cho bên mua trong một khoảng thời gian để làm rõ tư cách hợp lệ, năng lực, và kinh nghiệm. Bên mời nộp hồ sơ đề xuất có trách nhiệm nhận các tài liệu làm rõ của Tư vấn để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, giải thích rõ về tính đủ điều kiện, bằng cấp và kinh nghiệm được coi là một phần của đơn đăng ký. Bên mời nộp hồ sơ đề xuất sẽ thông báo cho Nhà tư vấn khi nhận được các giải thích bổ sung từ Tư vấn.

Section 7.  Điều kiện đánh giá, phỏng vấn

Tư vấn được xem xét, lựa chọn đánh giá và phỏng vấn, khi có đủ các điều kiện sau:

1. Đề xuất có đầy đủ thông tin theo yêu cầu tại Mục 3;

2. Có Đề xuất đáp ứng các yêu cầu nêu trong Phạm vi dịch vụ đối với dịch vụ tư vấn và các yêu cầu của Đề xuất này.

3. Việc phỏng vấn sẽ được tiến hành trong trường hợp bên mời nộp hồ sơ đề xuất thấy cần thiết

Mục 8. Đánh giá và thông báo kết quả

Việc lựa chọn sẽ được thực hiện thông qua các thủ tục đấu thầu cạnh tranh quốc gia như được nêu trong Yêu cầu Đề xuất này và được mở cho tất cả các Tư vấn đủ điều kiện như được định nghĩa trong Điều khoản Tiêu chuẩn USAID M6 - Chính sách Mua sắm cho các Tổ chức ngoài Hoa Kỳ. Mã địa lý 937 áp dụng cho dự án Bảo tồn Đa dạng Sinh học của USAID. Để biết thêm thông tin chi tiết về Mã địa lý 937, vui lòng tham khảo:

ADS Chương 310: Yêu cầu về Nguồn và Quốc tịch đối với Mua sắm Hàng hóa và Dịch vụ do USAID tài trợ | Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ

Các đề xuất sẽ được đánh giá thông qua phương pháp lựa chọn dựa trên Chất lượng và Chi phí đơn giản với điểm tối đa cho điểm Chất lượng là 70 điểm và điểm tối đa cho điểm Tài chính là 30 điểm. Các tiêu chí đánh giá như sau:

| STT | Tiêu chí | Điểm tối đa |
| --- | --- | --- |
| I | ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT | 70 |  |
| 1 | Kinh nghiệm làm việc của các chuyên gia chính: Tiêu chí này đánh giá kinh nghiệm làm việc của nhà thầu liên quan đến các tiêu chí 1-3 được liệt kê ở bên dưới, được chứng minh thông qua danh sách các tài liệu tham khảo dự án, các ấn phẩm tham khảo và tài liệu được nộp cùng với hồ sơ dự thầu. (40 điểm - ngưỡng tối thiểu 60% (24 điểm). Tiêu chí đánh giá dựa trên: - Trình độ và kỹ năng - Kinh nghiệm chuyên môn chung - Trình độ và chuyên mô cụ thể | 40 |  |
| 1.1 | Trưởng nhóm-Kiến trúc sư cảnh quan | 15 |  |
| 1.2 | Chuyên gia thiết kế cảnh quan | 10 |  |
| 1.3 | Chuyên gia thực vật rừng/sinh thái rừng | 10 |  |
| 1.4 | Chuyên gia tài chính | 5 |  |
| 2 | Sự hiểu biết về nhiệm vụ | 10 |  |
| 3 | Phương pháp thực hiện nhiệm vụ | 20 |  |
| II | ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH | 30 |  |
| 1 | Đánh giá về tài chính (Đề xuất có mức chào thấp nhất sẽ nhận được số điểm Tài chính tối đa là 30 điểm. Điểm tài chính của đề xuất khác sẽ được tính như sau: đề nghị thấp nhất/đánh giá đề nghị*30) | 30 |  |
| TỔNG CỘNG |  | 100 |  |

Tư vấn có tổng số điểm cao nhất (kết hợp điểm chất lượng và điểm tài chính) sẽ được mời tham gia đàm phán hợp đồng.

(1987). Botanic Gardens and World Conservation Strategy : proceedings of an international conference, 26-30 November 1985. Bramwell, D. et al. (Eds.). https://archive.org/details/botanicgardenswo0000unse/page/n5/mode/1up. Note: Accessible through the Internet Archives, using free registration.

Convention on Biological Diversity. (2012). Global Strategy for Plant Conservation: 2011-2020.

Shamrock, S. A guide to the GSPC. All the targets, objectives and facts. Richmond, UK: Botanic Gardens Conservation International.

https://www.bgci.org/wp/wp-content/uploads/2019/04/BGCI Botanic Garden Manual.pdf