WWF-Việt Nam

Số 6, ngõ 18

Đường Nguyễn Cơ Thạch

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Việt Nam

Tel: +84 24 37193049

Email: wwfvietnam@wwf.org.vn

Website: www.vietnam.panda.org

HỒ SƠ MỜI ĐỀ XUẤT

(CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN)

Bên mời thầu:		Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên,

Văn phòng đại diện tại Việt Nam

(WWF–Việt Nam)

Tên gói thầu: 	Tư vấn, khảo sát, thiết kế và xây dựng phương án kĩ thuật trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng rừng tại Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư

Số gói thầu: 		FY23/1677

Hạn nộp hồ sơ: 		17:00 ngày 20 tháng 6 năm 2023

Đại diện bên mời đề xuất

Luu Thi Lan

Quản lý dự án

Ngày phát hành: 31 tháng 5 năm 2023

MỤC LỤC

Phần thứ nhất. Điều khoản tham chiếu của dịch vụ tư vấn

Phần thứ hai. Chỉ dẫn đối với Tư vấn

Chương I. Yêu cầu về thủ tục mời đề xuất

Chương II.  Biểu mẫu

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

| DVTV | Dịch vụ tư vấn |
| --- | --- |
| WWF | World Wide Fund for Nature |
| HSMĐX | Hồ sơ mời đề xuất |
| HSĐX | Hồ sơ đề xuất |

Phần thứ nhất

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tư vấn, khảo sát, thiết kế và xây dựng phương án kĩ thuật trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng rừng tại Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư

Thời gian: 	Tháng 06/2023 – 6/2025

Địa điểm: 	Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư

I. Bối cảnh

WWF là một trong những tổ chức bảo tồn lớn nhất thế giới, với khoảng 5 triệu người ủng hộ và một mạng lưới hoạt động toàn cầu tại hơn 100 quốc gia. Sứ mệnh của WWF là ngăn chặn sự xuống cấp của môi trường tự nhiên trên hành tinh và xây dựng một tương lại trong đó con người sống hài hòa với thiên nhiên.

WWF là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt Nam. Từ năm 1985, WWF đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia và kể từ đó hợp tác chặt chẽ với chính phủ và các đối tác nhằm giải quyết những thách thức môi trường tại Việt Nam, cũng như có triển khai các hoạt động trên khắp cả nước. Các hoạt động hiện nay của WWF bao gồm các chủ đề như: bảo tồn và phát triển rừng, bảo tồn động vật hoang dã, Bảo tồn các hệ sinh thái nước ngọt, các Hệ thống thực phẩm bền vững, Biến đổi khí hậu và Năng lượng, Không có rác thải trong thiên nhiên và Tài chính bền vững. Xem thông tin chi tiết tại trang web của WWF-Việt Nam http://vietnam.panda.org/. Chương trình Nước ngọt là một trong những chương trình chính của WWF tại Việt Nam.

WWF ủng hộ mạnh mẽ việc các hệ sinh thái nước ngọt – bao gồm sông, hồ, đất ngập nước và các mạch nước ngầm – được quản lý bền vững và sử dụng hợp lý để đáp ứng cả mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học và nhu cầu phát triển của con người. Bên cạnh hoạt động vận động chính sách ở cấp quốc gia, chương trình đang hỗ trợ các vùng đất ngập nước và các vườn quốc gia bảo tồn đa dạng sinh học và các dịch vụ sinh thái, huy động sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp vào việc phục hồi, quản lí và bảo vệ nguồn nước ngọt. Phục hồi nước ngọt thông qua cải thiện các dịch vụ sinh thái của các vùng đất ngập nước quan trọng, bảo vệ hệ sinh thái đầu nguồn, huy động cộng đồng và doanh nghiệp là các chiến lược chính của WWF.

Dự án “Thực hiện các giải pháp dựa vào thiên nhiên nhằm khôi phục các vùng đất ngập nước và các quá trình tự nhiên của ĐBSCL (sau đây gọi tắt là dự án Mekong NbS)” đang được WWF-Việt Nam và Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng An Giang thực hiện với sự tài trợ của Tập đoàn Industria De Diseno Textil, SA (“Inditex”) thông qua WWF Quốc tế. Với mục tiêu đến hết năm 2025, dự án hỗ trợ (1) khôi phục các sinh cảnh đất ngập nước và các chu trình tự nhiên của đồng bằng, như dòng chảy tự do, tích tụ và bồi lắng phù sa ở vùng đệm, thông qua các giải pháp can thiệp trong và xung quanh Rừng tràm Trà Sư, tỉnh An Giang; và (2) Xây dựng và thực hiện các giải pháp sinh kế dựa trên thiên nhiên – thuận thiên” (NBS) có tiềm năng mở rộng và khả thi cho đầu tư quy mô lớn trên toàn vùng thượng lưu Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án sẽ góp phần thực hiện mục tiêu chung của WWF về bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi, bảo vệ các hệ sinh thái nước ngọt nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân.

Nhằm thực hiện mục tiêu nêu trên, dự án đang tìm kiếm tuyển dụng một đơn vị tư vấn thực hiện hoạt động “Tư vấn, khảo sát, thiết kế và xây dựng phương án kĩ thuật trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng rừng tại Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư”.

Nhiệm vụ công việc này là xây dựng:

- Phương án kĩ thuật và dự toán kinh phí chi tiết về dọn dẹp, vệ sinh thực bì, trồng và chăm sóc các loài bản địa ở 60 ha;

- Phương án kĩ thuật và dự toán kinh phí chi tiết về nuôi dưỡng 100 ha ở các khu vực bị suy thoái trong Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư; và

- Phương án kĩ thuật và dự toán kinh phí chi tiết về đảm bảo an toàn cho cán bộ Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư cũng như người dân tham gia trồng và nuôi dưỡng rừng.

Kết quả của sản phẩm “Tư vấn, khảo sát, thiết kế và xây dựng phương án kĩ thuật trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng rừng tại Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư” sẽ được hoàn thiện để Ban quản lý rừng Trà Sư trình các cơ quan có thẩm quyền địa phương phê duyệt và triển khai các hoạt động trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng theo kế hoạch của dự án. Nhiệm vụ công việc này bao gồm khảo sát, chọn và lập các ô tiêu chuẩn theo qui định, điều tra các ô tiêu chuẩn và các ô tái sinh tại Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư để làm cơ sở thiết kế và xây dựng phương án kĩ thuật và tài chính và phương án đảm bảo an toàn cho hoạt động trồng 60 ha rừng, và chăm sóc và nuôi dưỡng 100 ha rừng trong các khu vực bị suy thoái. Do vậy, cần có một đơn vị tư vấn (sau đây gọi là “tư vấn”) có tư cách pháp nhân và có năng lực chuyên môn về thiết kế phương án lâm sinh trong công tác trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng rừng để thực hiện nhiệm vụ này.

Điều khoản tham chiếu này nêu rõ vai trò và trách nhiệm cụ thể đối với tư vấn để thực hiện các công việc dưới đây.

II. Nhiệm vụ cụ thể của tư vấn

II.1. Khảo sát, điều tra thực địa

- Khảo sát các khu vực thuộc Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư thu thập thông tin liên quan đến nội dung tư vấn

- Hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho cộng đồng và BQL rừng Trà Sư trong thời gian tham gia hợp đồng tư vấn thông qua các chuyến thực địa cùng các bên liên quan trong dự án

- Phối hợp với các bên liên quan để tham gia giám sát hoạt động triển khai thực tế, đảm bảo đúng theo thiết kế kỹ thuật và diện tích rừng đã nêu như nội dung II.2 dưới đây phát triển khỏe mạnh.

II.2. Xây dựng phương án kĩ thuật, dự toán chi phí và phương án đảm bảo an toàn

- Phương án kĩ thuật, dự toán chi phí trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng các loài bản địa ở 60 ha trong Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư;

- Phương án kĩ thuật, dự toán chi phí chăm sóc, nuôi dưỡng 100 ha rừng ở các khu vực bị suy thoái;

- Hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người dân địa phương tham gia trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng rừng của tại các khu vực nói trên.

II.3. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ thiết kế kĩ thuật, dự toán chi phí và phương án đảm bảo an toàn theo góp ý của các bên liên quan

- Gửi hồ sơ thiết kế kĩ thuật nêu rõ các phương án kĩ thuật, đảm bảo an toàn lao động và dự toán kinh phí cho công tác trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng rừng tự nhiên và rừng trồng bổ sung cho Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư (như đã nêu ở mục II.2) theo thời hạn qui định trong hợp đồng để rà soát, có ý kiến.

- Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ thiết kế kĩ thuật, dự toán chi phí và các phương án đảm bảo an toàn lao động theo các góp ý của WWF, Ban quản lý rừng tràm Trà Sư, các Sở ngành liên quan, chính quyền và người địa phương và nộp theo thời hạn qui định trong hợp đồng.

III. Phương pháp thực hiện

- Họp trao đổi thống nhất với các bên liên quan về nhiệm vụ;

- Khảo sát, điều tra thực địa thu thập thông tin, chọn và lập các ô tiêu chuẩn, ô tái sinh theo qui định;

- Xây dựng hồ sơ thiết kế kĩ thuật, dự toán chi phí và phương án đảm bảo an toàn lao động;

- Gửi hồ sơ thiết kế kĩ thuật, dự toán chi phí và phương án đảm an toàn lao động cho Ban quản lý rừng tràm Trà Sư;

- Bổ sung, chỉnh sửa và nộp hoàn thiện hồ sơ thiết kế kĩ thuật, dự toán chi phí và phương án đảm bảo an toàn lao động theo góp ý của các bên liên quan.

- Phối hợp tư vấn trực tiếp và giám sát hoạt động cùng WWF và các bên liên quan để đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh của các diện tích rừng đã nêu trên.

IV. Sản phẩm đầu ra

- Sản phẩm đầu ra là 01 bộ hồ sơ thiết kế kĩ thuật, an toàn lao động và dự toán kinh phí về chăm sóc, nuôi dưỡng các loài bản địa ở 60 ha của rừng tràm Trà Sư; Và 01 bộ hồ sơ thiết kế phương án kĩ thuật, an toàn lao động và dự toán kinh phí trồng, chăm sóc, bảo vệ và nuôi dưỡng để 100 ha rừng ở các khu vực bị suy thoái của rừng tràm Trà Sư.

V. Thời gian thực hiện

Tư vấn nộp hồ sơ thiết kế phương án kĩ thuật, dự toán chi phí và phương án đảm bảo an toàn lao động cho Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư trước 30/06/2023 và nộp hồ sơ cuối cùng trước ngày 30/07/2023.

VI. Yêu cầu đối với tư vấn

Tư vấn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có tư cách pháp nhân liên quan đến khảo sát, điều tra và lập hồ sơ thiết kế các phương án kĩ thuật, dự toán chi phí và đảm bảo an toàn lao động cho các hoạt động trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng rừng tự nhiên và các loại rừng khác.

- Có kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan cho các vườn quốc gia, các khu bảo tồn, các tổ chức phi chính phủ và các nhà tài trợ, và WWF-Việt Nam

- Có đội ngũ nhân sự có đủ kiến thức, kĩ năng chuyên môn và kinh nghiệm thực tế liên quan đến yêu cầu của nhiệm vụ nêu trên.

- Có hồ sơ các hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan tương tự với nhiệm vụ này.

VII. Nộp hồ sơ

Các đơn vị quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bao gồm thư bày tỏ nguyện vọng, đề xuất kỹ thuật và tài chính, kèm sơ yếu lý lịch và bằng cấp của nhóm tư vấn tham gia thực hiện nhiệm vụ qua:

Email: lan.luuthi@wwf.org.vn và cc email: anh.hoangbao@wwf.org.vn với tiêu đề email: “FY23-1677-HSĐX-[tên Tư vấn]- “Tư vấn, khảo sát, thiết kế và xây dựng phương án kĩ thuật trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng rừng tại Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư””

Thời hạn nộp hồ sơ trước 17g00 ngày 20/06/2023.

Phần thứ hai

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI TƯ VẤN

Chương I - YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC MỜI ĐỀ XUẤT

Mục 1. Nội dung mời đề xuất

1. Bên Mời đề xuất: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) kính mời các tổ chức tư vấn nộp Hồ sơ đề xuất (HSĐX) cho gói thầu dịch vụ tư vấn “Tư vấn, khảo sát, thiết kế và xây dựng phương án kĩ thuật trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng rừng tại Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư”.

2. Nội dung, phạm vi công việc, kết quả đầu ra và các yêu cầu cụ thể về thời gian thực hiện và kinh nghiệm, năng lực của tư vấn được trình bày tại Phần thứ Nhất – Điều khoản tham chiếu của Dịch vụ tư vấn.

Mục 2. Ngôn ngữ của Hồ sơ đề xuất, Tiền tệ của Đề xuất tài chính, Thuế

Hồ sơ Đề xuất cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời đề xuất và tư vấn liên quan đến việc mời đề xuất được viết bằng ngôn ngữ sau: Tiếng Việt.

Tiền tệ của Đề xuất tài chính: Đồng Việt Nam (VND)

Thuế: Tư vấn tuân thủ các quy định của pháp luật thuế hiện hành trong lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt là thuế đối với tổ chức tư vấn nếu tư vấn tham gia vào gói thầu với tư cách tổ chức và thuế thu nhập cá nhân nếu tư vấn tham gia vào gói thầu với tư cách cá nhân hoặc nhóm tư vấn cá nhân. Giá trị chào thầu và giá trị thanh toán cho Tư vấn (nếu Tư vấn được lựa chọn) là giá trị đã bao gồm các loại thuế.

Mục 3. Nội dung HSĐX và thời hạn của HSĐX

HSĐX do tư vấn chuẩn bị bao gồm những nội dung sau:

| STT | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 | Đề xuất Kỹ thuật và Tài chính theo mẫu tại Chương II-Biểu Mẫu |
| 2 | Đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương và các giấy phép, chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của công việc |

Thời hạn của HSĐX: 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Mục 4. Cách thức gửi Hồ sơ Đề xuất:

Hồ sơ Đề xuất được gửi qua email đến địa chỉ lan.luuthi@wwf.org.vn, cc: anh.hoangbao@wwf.org.vn và ghi rõ tiêu đề email là “FY23-1677-HSĐX-[tên Tư vấn]- “Tư vấn, khảo sát, thiết kế và xây dựng phương án kĩ thuật trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng rừng tại Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư”. Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

Mục 5. Thời hạn nhận HSĐX

1. Tư vấn gửi HSĐX qua email WWF-Việt Nam đảm bảo bên mời đề xuất nhận được Hồ sơ vào đúng hoặc trước 17:00 giờ, ngày 16 tháng 06 năm 2023 (Giờ Hà Nội).

2. Bên mời đề xuất có thể gia hạn thời hạn nộp hồ sơ trong trường hợp cần tăng thêm số lượng hồ sơ hoặc khi sửa đổi hồ sơ khi bên mời đề xuất xét thấy cần thiết.

3. Khi gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ, bên mời đề xuất sẽ thông báo bằng văn bản cho các Tư vấn đã nộp hồ sơ, đồng thời đăng tải công khai thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ. Tư vấn đã nộp hồ sơ có thể sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề xuất và nộp lại. Trường hợp Tư vấn không nộp lại Hồ sơ Đề xuất trước thời điểm gia hạn thì bên mời đề xuất bảo quản hồ sơ đề xuất đã gửi trước thời hạn gốc và coi hồ sơ đó là hồ sơ chính thức, còn hiệu lực của Tư vấn, và sẽ tiến hành đánh giá cùng các hồ sơ nộp sau theo thời hạn mới được gia hạn.

Mục 7. Phương thức đánh giá, lựa chọn

Hồ sơ đề xuất được đánh giá theo Phương thức lấy điểm tổng hợp kỹ thuật và tài chính. Tổng điểm kỹ thuật cao nhất là 80 và tổng điểm tài chính cao nhất là 20.

Đề xuất có tổng giá chào hợp lệ thấp nhất được 20 điểm. Điểm tài chính của các đề xuất còn lại được tính theo công thức sau:

Giá thấp nhất/giá đang đánh giá*20

Tổng điểm đánh giá = Điểm kỹ thuật + Điểm tài chính

Tư vấn có Đề xuất được điểm tổng hợp cao nhất sẽ được mời đàm phán hợp đồng.

Chương II - BIỂU MẪU

ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH

(DỊCH VỤ TƯ VẤN)

Bên mời đề xuất :	Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên,

Văn phòng đại diện tại Việt Nam (WWF–Việt Nam)

Tên dự án: Thực hiện các giải pháp dựa vào thiên nhiên nhằm khôi phục các vùng đất ngập nước và các quá trình tự nhiên của ĐBSCL

Tên gói thầu: Tư vấn, khảo sát, thiết kế và xây dựng phương án kĩ thuật trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng rừng tại Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư

Số gói thầu: FY23/1677

Tên tư vấn:

Ngày…. Tháng….. năm …….

- ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

Danh mục tài liệu trong Đề xuất Kỹ thuật:

| STT | Nội dung | Áp dụng Mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đơn dự thầu | Mẫu số 1 |  |
| 2 | Giấy ủy quyền | Mẫu số 2 | Chỉ áp dụng trong trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu có ủy quyền cho người ký Đơn dự thầu và các tài liệu trong đấu thầu |
| 3 | Thỏa thuận liên danh | Mẫu số 3 | Chỉ áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh tham dự thầu |
| 4 | Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu | Mẫu số 4 |  |
| 5 | Giải pháp và phương pháp luận do nhà thầu đề xuất để thực hiện DVTV | Mẫu số 5 |  |
| 6 | Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện DVTV | Mẫu số 6 |  |
| 7 | Lý lịch chuyên gia tư vấn | Mẫu số 7 |  |

Mẫu số 1

ĐƠN DỰ THẦU(1)

(Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật)

______, ngày ___ tháng ___ năm ____

Kính gửi: ___________ [Ghi tên bên mời thầu]

(sau đây gọi là bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu (bao gồm văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu, nếu có), chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn ______ [Ghi phạm vi dịch vụ tư vấn] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là _____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả công việc theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, phù hợp với đề xuất về kỹ thuật](2). Hồ sơ dự thầu của chúng tôi gồm có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật này và hồ sơ đề xuất về tài chính được niêm phong riêng biệt.

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính;

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

4. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực và không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu khi tham dự gói thầu này.

5. Không thay đổi nhân sự đã đề xuất trong thời gian hồ sơ dự thầu có hiệu lực là  90 ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm _____ [Ghi ngày có thời điểm đóng thầu]

6. Chúng tôi hiểu rằng WWF-Việt nam không bị ràng buộc phải chấp nhận bất kỳ Đề xuất nào nhận được.

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu(3 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu(4)] |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Nhà thầu lưu ý ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có).

(2) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu (thuộc HSĐXKT) phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và tiến độ thực hiện công việc

(3) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này). Nếu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là gian lận theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 89 Luật đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Mục 35 Chương I của HSMT này.

(4) Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và các tài liệu khác trong HSDT là của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.

Mẫu số 2

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ___ tháng ___ năm _____, tại ______

Tôi là _____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho ____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu, gói thầu  _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án] do ______ [Ghi tên bên mời thầu] tổ chức:

[- Ký đơn dự thầu;

- Ký thỏa thuận liên danh;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT; ký văn bản sửa đổi, thay thế, rút HSDT;

- Tham giá quá trình thương thảo hợp đồng;

- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

- Ký kết hợp đồng nếu được lựa chọn.]2

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của _____ [Ghi tên nhà thầu]. _____ [Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do _____ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ___ đến ngày ____ 3. Giấy ủy quyền này được lập thành ___ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ _____ bản.

| Người được ủy quyền [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)] | Người ủy quyền [Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mẫu số 3

THỎA THUẬN LIÊN DANH

______, ngày ___ tháng ___ năm ___

Gói thầu: _________ [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: ___________ [Ghi tên dự án]

- Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] ngày ____ tháng ____ năm __ [Ngày được ghi trên HSMT];

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

Tên thành viên liên danh ____ [Ghi tên từng thành viên liên danh]

Đại diện là ông/bà: __________________________________________________________

Chức vụ: __________________________________________________________________

Địa chỉ: ____________________________________________________________________

Điện thoại: _________________________________________________________________

Fax: ______________________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________

Tài khoản: _________________________________________________________________

Mã số thuế: ________________________________________________________________

Giấy ủy quyền số ____ ngày ___ tháng ___ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với nội dung như sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn và ký kết, thực hiện hợp đồng (nếu được lựa chọn) cho dịch vụ tư vấn ___ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _____ [Ghi tên dự án].

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu là: ____ [Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh

- Bồi thường thiệt hại cho bên mời thầu theo quy định nêu trong hợp đồng

- Hình thức xử lý khác ______ [Ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _____ [Ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau:

1. Thành viên đứng đầu liên danh

Các bên nhất trí ủy quyền cho ____ [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau 1:

[- Ký đơn dự thầu;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT;

- Tham gia quá trình thương thảo hợp đồng

- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng _____ [Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây:

| Stt | Tên | Nội dung công việc đảm nhận | Giá trị công việc thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên thành viên đứng đầu liên danh | - ____ - ____ |  |
| 2 | Tên thành viên thứ 2 | - ____ - ____ |  |
| ... | … | … | … |
| Tổng cộng |  | Toàn bộ công việc của gói thầu |  |

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

- Các bên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;

- Hủy đấu thầu gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ______ [Ghi tên dự án] theo thông báo của bên mời thầu.

Thỏa thuận liên danh được lập thành ____ bản, mỗi bên giữ ____ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH1

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH

[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu số 4

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU TƯ VẤN

A. Cơ cấu tổ chức của nhà thầu

[Mô tả tóm tắt quá trình hình thành và tổ chức của nhà thầu (trường hợp liên danh thì mô tả tổ chức của mỗi thành viên trong liên danh). Mô tả số lượng chuyên gia tư vấn chuyên ngành mà nhà thầu đã ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn và nêu rõ số năm kinh nghiệm của từng chuyên gia]

B. Kinh nghiệm của nhà thầu

Các gói thầu DVTV tương tự do nhà thầu thực hiện.

Nhà thầu phải sử dụng bảng sau để kê khai cho mỗi DVTV tương tự như DVTV được yêu cầu trong gói thầu này mà nhà thầu đã thực hiện (với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác hoặc là nhà thầu phụ).

| Tên dự án |  |
| --- | --- |
| Địa điểm thực hiện |  |
| Tên chủ đầu tư |  |
| Tên gói thầu |  |
| Giá hợp đồng (trường hợp liên danh thì nêu giá trị DVTV do nhà thầu thực hiện) |  |
| Tư cách tham dự thầu (ghi rõ tham dự thầu độc lập hoặc liên danh hoặc nhà thầu phụ) |  |
| Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong hợp đồng (nêu rõ từ ngày.... đến ngày...) |  |
| Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu đã thực hiện theo hợp đồng |  |

Nhà thầu cam kết gửi cho Bên mời thầu bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan khi được yêu cầu.

Mẫu số 5

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN

I.Hiểu biết về phạm vị công việc và mục tiêu của hoạt động

..

II. Nội dung nhiệm vụ và các hoạt động chính

…

III. Giải pháp và Phương pháp thực hiện

| Nhiệm vụ | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- |

IV. Kế hoạch thực hiện

Tư vấn có thể sử dụng bảng bố trí thời gian và nhân sự thực hiện theo mẫu dưới

| STT | Nhiệm vụ/Hoạt động | Thời gian thực hiện dự kiến | Tổng số ngày công thực hiện | Địa điểm đi thực địa | Số ngày đi thực địa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nhiệm vụ 1 |  |  |  |  |
| 1 | … | … |  |  |  |
| 2 | … | … |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |
| II | Nhiệm vụ 2 |  |  |  |  |
| 1 | … | … |  |  |  |
| 2 | … | … |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |

V. Sản phẩm và thời gian bàn giao

| Stt | Nhiệm vụ | Sản phẩm | Khung thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệm vụ 1 |  | …bao nhiêu ngày sau khi ký hợp đồng |
| 2 | Nhiệm vụ 2 |  | …bao nhiêu ngày sau khi ký hợp đồng |

Mẫu số 6

DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN

| Stt | Tên |  | Quốc tịch | Chức danh bố trí trong gói thầu | Phân công nhiệm vụ | Địa điểm làm việc | Số công (người/ngày) |  |  |  |  | Tổng số ngày công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhiệm vụ 1 | Nhiệm vụ 2 | Nhiệm vụ .. | Số ngày công tại công ty | Số ngày công tại thực địa |  |
|  |  | I. Nhân sự chủ chốt của nhà thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | [Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A] |  | [Việt Nam] | [Tư vấn trưởng] |  | [Công ty] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | [Thực địa] |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng |  |  |  |

Mẫu số 7

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Vị trí dự kiến đảm nhiệm: ____________________________________________________

Tên nhà thầu: _____________________________________________________________

Họ tên chuyên gia: ________________________________ Quốc tịch: ________________

Nghề nghiệp: _____________________________________________________________

Ngày, tháng, năm sinh: _____________________________________________________

Tham gia tổ chức nghề nghiệp: _______________________________________________

________________________________________________________________________

Quá trình công tác:

| Thời gian | Tên cơ quan đơn vị công tác | Thông tin tham chiếu | Vị trí công việc đảm nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ tháng/năm đến tháng/năm | … | (nêu tên, điện thoại, email của người được tham chiếu để kiểm chứng thông tin) | …. |

Nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu:

| Chi tiết nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu: | Nêu kinh nghiệm thực hiện những công việc, nhiệm vụ liên quan trước đây để chứng minh khả năng thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công |
| --- | --- |
| [Nêu các hạng mục công việc mà trong Mẫu 9 mà chuyên gia được phân công thực hiện] |  |
| ... |  |

Năng lực:

[Mô tả chi tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham dự đáp ứng phạm vi công tác được phân công. Trong phần mô tả kinh nghiệm cần nêu rõ nhiệm vụ được phân công cụ thể trong từng dự án và tên/địa chỉ của chủ đầu tư/bên mời thầu.]

_________________________________________________________________________

Trình độ học vấn:

[Nêu rõ các bằng cấp liên quan, tổ chức cấp bằng, thời gian học và loại bằng cấp]

_________________________________________________________________________

Ngoại ngữ:

[Nêu rõ trình độ ngoại ngữ]

_________________________________________________________________________

Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

|  | ______, ngày ___ tháng ___ năm _____ Người khai [Ký tên, chức danh và ghi rõ họ tên] |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Từng cá nhân chuyên gia tư vấn trong danh sách nêu tại Mẫu số 6 phải kê khai Mẫu này.

- Nhà thầu gửi bản sao hợp đồng lao động; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn của các chuyên gia tư vấn nêu trên nếu được yêu cầu.

- Đề xuất tài chính

Lưu ý: Vui lòng chia sẻ cách tính toán trên file Excel đính kèm để chúng tôi tham khảo và kiểm tra tài chính.

__________, ngày ___ tháng ___ năm ___

Kính gửi: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên – Văn phòng đại diện tại Việt Nam (WWF-Việt Nam)

Gói thầu số ………………:

Tên gói thầu: ……………………..

Chúng tôi/Tôi, tư vấn , ký tên dưới đây, đề xuất cung cấp dịch vụ tư vấn cho Gói thầu số ……………, tên gói thầu ……….

Đề xuất Tài chính của tôi là [ghi số tiền] VND (Bằng số: ………), bao gồm tất cả các loại thuế hiện hành. Đề xuất Tài chính của tôi có thể được điều chỉnh thông qua đàm phán Hợp đồng, cho đến khi hết thời hạn hiệu lực của Đề xuất là 90 ngày.  Tôi hiểu rằng WWF-Việt nam không bị ràng buộc phải chấp nhận bất kỳ Đề xuất nào nhận được.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Bảng 1: ĐỀ XUẤT KINH PHÍ TỔNG HỢP

| 1. Công tư vấn | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Tư vấn ….. | Ngày | ... |  |  |
| 1.2 Tư vấn ….. | Ngày | ... |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |
| 2. Phụ cấp công tác phí (perdiem) |  |  |  |  |
| 2.1 Tư vấn ….. | Ngày | ... |  |  |
| 2.2 Tư vấn ….. | Ngày | ... |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |
| 3. Chi phí khách sạn |  |  |  |  |
| 3.1 |  | ... |  |  |
| 3.2 |  | ... |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |
| 4. Chi chí đi lại, phương tiện giao thông vận tải |  |  |  |  |
| 4.1 Thuê phương tiện |  | ... |  |  |
| 4.2 Vé máy bay |  | … |  |  |
| …. |  | ... |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |
| 5. Chi phí khác |  |  |  |  |
| 5.1 |  | ... |  |  |
| 5.2 ... |  | ... |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |
| Thuế(*) |  |  |  |  |
| Tổng chi phí |  |  |  |  |

(*)Trường hợp tư vấn là tổ chức: Áp dụng thuế dành cho doanh nghiệp (VAT đối với tư vấn trong nước và Thuế nhà thầu đối với Tư vấn quốc tế)

Trường hợp tư vấn là cá nhân: Tư vấn tính thuế thu nhập cá nhân trên tổng thù lao tư vấn và phụ cấp công tác phí. Các chí cho dịch vụ khác theo hóa đơn thực tế đã bao gồm VAT.

Bảng 2: ĐỀ XUẤT KINH PHÍ CHI TIẾT THEO NHIỆM VỤ/SẢN PHẨM BÀN GIAO

Nhiệm vụ /sản phẩm bàn giao 1:

| 1. Công tư vấn | Đơn vị | Số lượng |  | Đơn giá | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Tư vấn ….. | Ngày | ... |  |  |  |
| 1.2 Tư vấn ….. | Ngày | ... |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| 2. Phụ cấp công tác phí (perdiem) |  |  |  |  |  |
| 2.1 Tư vấn ….. | Ngày | ... |  |  |  |
| 2.2 Tư vấn ….. | Ngày | ... |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| 3. Chi phí khách sạn |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | ... |  |  |  |
| 3.2 |  | ... |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| 4. Chi chí đi lại, phương tiện giao thông vận tải |  |  |  |  |  |
| 4.1 Thuê phương tiện |  | ... |  |  |  |
| 4.2 Vé máy bay |  | … |  |  |  |
| …. |  | ... |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| 5. Chi phí khác |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | ... |  |  |  |
| 5.2 ... |  | ... |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| Thuế |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |

Nhiệm vụ/sản phẩm bàn giao 2 :

| 1. Công tư vấn | Đơn vị | Số lượng |  | Đơn giá | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Tư vấn ….. | Ngày | ... |  |  |  |
| 1.2 Tư vấn ….. | Ngày | ... |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| 2. Phụ cấp công tác phí (perdiem) |  |  |  |  |  |
| 2.1 Tư vấn ….. | Ngày | ... |  |  |  |
| 2.2 Tư vấn ….. | Ngày | ... |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| 3. Chi phí khách sạn |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | ... |  |  |  |
| 3.2 |  | ... |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| 4. Chi chí đi lại, phương tiện giao thông vận tải |  |  |  |  |  |
| 4.1 Thuê phương tiện |  | ... |  |  |  |
| 4.2 Vé máy bay |  | … |  |  |  |
| …. |  | ... |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| 5. Chi phí khác |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | ... |  |  |  |
| 5.2 ... |  | ... |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| Thuế |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |